БИЗНЕС ПЛАН

за развитието на дейността на Водоснабдяване и канализация ЕООД,

гр. Хасково за 2014 - 2016

ноември 2015 г.

Съдържание

Регулаторна рамка	4

1. Общи данни	4

1.1. Юридически и административни данни	4

1.2. Стратегия на ВиК оператора	6

1.3. Брой на обслужваното население и на потребителите	8

1.3.1. ВС Помпена	9

1.3.2. ВС Гравитачна	9

1.4. Годишен анализ на данните за постоянен мониторинг на постъпващите и пречистени отпадъчни води	10

1.5. Стратегия за работа с потребители	10

1.5.1.	План за подобряване обслужването на потребителите	10

1.5.2.	План за разглеждане и отговор на жалби на потребителите	12

1.5.3. План за намаляване на несъбраните вземания	14

1.6. План за действия при бедствия и аварии	15

2.	Технико-икономически анализ на съществуващото положение	16

2.1. Анализ на нивото на покритие с водоснабдителни и канализационни услуги	16

2.2. Анализ на непрекъснатост на водоснабдяването, наличие на режимно	17

водоснабдяване	17

2.3. Анализ на количеството и качеството на суровата вода	17

2.4. Анализ на количеството и качеството на заустваните отпадъчни води	18

2.5. Персонал, брой квалификация, управленска структура, план за оптимизация	18

2.6. Експлоатационни данни, анализ на структурата на активите, описание на отделните В и К системи	23

2.6.1 Експлоатационни данни	23

2.6.2. Анализ на състоянието на активите	39

2.7. Информация за измерване на водоизточници	40

2.7.1. Измерване на вход система	40

2.7.2. Измерване на вход населени места	40

2.7.3. Информация за начина на отчет, обработка и съхранение на данни	40

2.8. Зониране на вътрешните водопроводни мрежи	41

2.9.	Анализ на качеството на питейната вода - отчетените нестандартни проби по физико-химични, радиологични или микробиологични показатели	41

2.9.1. Качество на водата за питейно битови цели	41

2.9.2. Предприети действия за изпълнение на нормативните изисквания към              качеството на питейната вода за следващия програмен период	44

2.10.	Аварии по водопроводната мрежа	45

2.11.	Прогнозен брой на СВО и СКО	46

2.12.	Политика за повишаване на квалификацията на служителите	46

2.13.	Брой на постъпилите жалби	46

2.14.	Брой на заявките за присъединяване към ВиК мрежите	48

2.15. Резултати от провеждания мониторинг върху количеството и качеството на генерираните утайки на ПСОВ	49

2.16. Анализ на данните от извършвания мониторинг върху качеството на заустваните производствени отпадъчни води	53

2.17. Специфични   външни  фактори,   които   оказват  въздействие  върху  дейността  на  ВиК	58

3. Техническа част	59

3.1. Анализ на съществуващото и прогнозно ниво на потребление на В и К услуги	59

3.2. Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество	64

3.3. Ремонтна програма	64

3.4. Програма за намаляване на загубите на вода	65

3.5. Мерки за подобряване ефективността и ефикасността на съществуващите мрежи и съоръжения	68

3.5.1 Изграждане на нови и разширяване обхвата на съществуващите диспечерски системи	68

3.5.2 Подмяна на помпените агрегати с цел намаляване потреблението на електрическа енергия и очакван ефект от реализиране на честотно управление на асинхронните двигатели на помпите	71

4. Икономическа част	72

4.1. Инвестиционна програма	72

4.2. Амортизационен план	74

4.2.1. Амортизации на активи придобити до 01.01.2006 г.	74

4.2.2. Амортизации на активи придобити след 31.12.2005 г.	74

4.2.3. Активи с предстоящо извеждане от експлоатация и нововъведени активи	75

4.3. Анализ на съществуващите и разчет на прогнозните разходи	75

5.	Анализ на социалната поносимост на предлаганите цени на ВиК услугите	78

5.1. Социална програма	79

5.2.	Анализ на изпълнението на програми със социална насоченост	80

6.	Допълнителна информация	81

7.	Обобщение на бизнес плана	82

8.	График за изпълнение на бизнес плана	83

9.	Списък на съкращенията.	83

# Регулаторна рамка

Настоящият проект на Бизнес план 2014-2016 е разработен въз основа на действащото в момента законодателство и въз основа на публикувани  „Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на бизнес плановете за развитието на дейността на В и К операторите до 31 декември 2016 г.

# 1. Общи данни

## 1.1. Юридически и административни данни

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД град Хасково е дружество, създадено през 1991 година, по фирмено дело № 38/1991г. на Хасковски окръжен съд с капитал в размер на 339 198 лв, разпределен на 33 919 дяла, всеки с номинална стойност от по 10 лв. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ул."Сакар" №2. Съгласно §4, ал.1 от Закона за търговския регистър дружеството е вписано в Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието под № 126004284, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност с ДДС № ВС 126004284, по Закона за защита на личните данни в регистъра на администраторите на лични данни под № 182890. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Министерство на регионалното развитие на Република България. Представлява се от управител, инж. Тодор Марков, назначен от Министъра на МРРБ, с договор за възлагане на управление №РД-02-16ф-11/ 28.08.2013 година, тел. 038/501610, факс: 038/665484, е-mail: оffiсе@vik.haskovo.соm. Упълномощено лице за контакт с комисията е Лидия Грозева на длъжност Ръководител отдел счетоводен, тел.: 038/501641, е-mail: оffiсе@vik.haskovo.соm. Предметът на дейност на дружеството е водоснабдителна и канализационна дейност, пречистване на водите и инженерингови услуги.

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД град Хасково е ВиК оператор по смисъла на ЗВРКУ и предоставя услугите доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води на потребителите от обособената система ВС Помпена и услугата доставяне на вода за ВС Гравитачна.

За целите на настоящия БП, текстовата част предоставя анализ и обобщена информация за двете обособени системи, ВС Помпена и ВС Гравитачна, а електронните модели към БП са три,

Дружеството извършва своята дейност на територията на област Хасково, обхващаща общините: Хасково, Минерални бани, Стамболово, Харманли, Свиленград, Симеоновград, Любимец, Маджарово и Ивайловград, за които притежава разрешителни за водоползване за питейно и битово водоснабдяване издадено от Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Дейността се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за водите. В дружеството към 30.09.2015 г. работят 488 специалисти, работници и служители, чиято ежедневна отговорна работа е да обслужват системата на водоснабдяване и канализация за цялото население в областта, да осигуряват доставяне на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Общи характеристики на мащабите в които оперира дружеството са:

-    обслужвана територия- 4 116 км2;

-   потребители ползващи водоснабдителни услуги - 107 688 души;

-   потребители ползващи канализационни услуги - 69 530 души;

-   обслужвани населени места - 160 ;

На територията на която оперира ВиК оператора, към момента на изготвяне на бизнес плана

съществува малък брой потребители, които не са присъединени към водоснабдителната

система.   Покритието   с   услугите   отвеждане   и   пречистване   на   отпадъчни   води   е

незадоволително. Ниското ниво на покритие на канализационните услуги се обуславя от

слабото развитие на канализационната мрежа,  която  е  изградена главно  в градовете

Хасково, Свиленград, Харманли, Любимец, Симеоновград и Ивайловград. В края на 2015 година се предвижда приемане на ново изградена канализационна мрежа и канална помпена станция (КПС) в гр.Свиленград.

Пречиствателна станция за отпадъчни води съществува единствено в гр.Хасково, която е в

експлоатация от 2011  г., съгласно Договора за експлоатация и управление на ПСОВ,

сключен с община Хасково. ПСОВ град Хасково е построена, съгласно европейски проект,

финансиран 100% от Европейската банка за развитие.

В края на 2015г., началото на 2016 г. предстои въвеждане в експлоатация на ПСОВ гр. Свиленград и ПСОВ с. Бисер, община Харманли.

В процеса на подготовка на бизнес плана за периода 2014-2016 г., ръководството на

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр.Хасково, използва вече одобрените от инвестиционни намерения на общините на територията на които то предоставя своите услуги и които дружеството вече е използвало в БП 2014-2015 г.. За голяма част от предоставените данни не може с достатъчна точност да се предвиди периода на изпълнение на съответните проекти и по тази причина те не са предвидени при разработката на настоящия бизнес план, а само са отразени в справките с инвестиционните програми по водоснабдителни системи, като техните стойности не влияят върху оперативните както и върху разходите за амортизация на дружеството. В случай на

реализиране на тези проекти, дружеството ще преразгледа своите прогнози, като отчете

както влиянието на нарастването на разходите, така и на ръста в потреблението на ВиК услуги, в следствие разширението на ВиК мрежата и присъединяването на нови потребители към нея.

## 1.2. Стратегия на ВиК оператора

Специфичните пазарни условия, в които „Водоснадбяване и канализация" ЕООД, гр.Хасково (предопределени от естествения монопол при осъществяване на дейността), ще извършва предмета на своята дейност и прогнозните резултати за дейността на дружеството, предоставяните ВиК услуги са на над средното ниво на услугите в този пазарен сегмент и са съобразени с изискванията на директивите на Европейския съюз. Модернизирането на инфраструктурата, подобряването на качеството на ВиК услугите, подобряването на ефективността на управлението са дейности без алтернатива в стратегически план за развитието на дружеството.

По-високите изисквания за качество на услугите, които са поставени пред ръководството на дружеството са основание за изготвянето на стратегия за постигането на техните цели в рамките на две годишен планов период се явява изходен момент за разработването на бизнес плана.

Процес на стратегическо планиране модел за изработване на стратегия

Ключови моменти са наличието на визия на ръководството за бъдещото развитие и на тази основа определянето на мисията и  целите на дружеството,  които се реализират чрез съответните разчети в бизнес плана.

Визията на ръководството е постигането на високи нива на качеството на предоставяните услуги при осигуряване на баланс между интересите на дружеството, обществото и природата в условията на динамично променяща се правна, демографска, социална и икономическа среда..

Мисията на дружество е: Ние възнамеряваме да осигурим качествено и непрекъснато водоснабдяване и канализация за потребителите на нашите услуги, съгласно изискванията на европейските директиви за качество и социална поносимост, осигурявайки положителни икономически резултати за дружеството.

Стратегическата цел на нашето дружество е до 2025 г. да осигурим качествено и непрекъснато водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за нашите потребители, като осигурим минимална рентабилност  средно за периода.

Достигането на стратегическата си цел, дружеството постига чрез реализацията на система от цели:

- изготвяне на пълен подземен кадастър, въвеждане на ГИС;

- подмяна на амортизирани основни материални дълготрайни активи;

- намаляване на общите загуби;

- увеличаване на събираемостта;

- намаляване на търговските загуби;

- увеличаване на степента на изграждане на канална мрежа

- проучване ,създаване на база данни и изготвяне на хидравличен модел;

- подмяна на техника и снижение на енергоемкостта;

- подобряване на организацията и усъвършенстване на системата за поддържане на база данни от измервателните устройства, отчет и регистри на аварии;

- постигане на пълна автоматизация за контрол и управление на системите.

Към края на 2014 г. дружеството отчита финансов резултат, счетоводна печалба в размер на 471 хил. лв. и направени инвестиции в размер на 446 хил. лв.

Данните за първите девет месеца на 2015 г. показват финансов резултат в размер на 251 хил. лв. и инвестиции за 332 хил. лв.

В бизнес плана за развитие на дейността на дружеството за 2016 г. са заложени следните приоритети (обвързани с повишаване на дългосрочните нива на показателите за качество), които са свързани с посочените инвестиции в размер на 1 140  хил. лв. съгласно указанията за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на бизнес плановете за развитието на дейността на В и К операторите до 31 декември 2016 г.:

- Изграждане на нови и подмяна на съществуващи водопроводни и канализационни отклонения с цел достигане на по-високо ниво на покритие на услугата.

- Внедряването на нови технологии и съоръжения за повишаване на качеството на
предоставяните ВиК услуги на консуматорите.

- Във връзка с бъдещите договори с Асоциация по ВиК и предстоящите изисквания на нормативната база и на Комисия за енергийно  и  водно регулиране  (КЕВР)  и въвеждане на регистри и бази данни за целите на регулирането.

- Продължава провеждането на мероприятия по  изграждане на единна географска
информационна система на водоснабдителната и канализационната система експлоатирана

от дружеството.

- Продължават действията по създаването на хидравлични модели на водопроводната и
канализационната система.

- Извършване   на   текущ   и   авариен   ремонт   на   съоръженията   експлоатирани   от
„Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр.Хасково.

- Закупуване  на специализирана техника за повишаване  качеството  на ремонтните
дейности.

- Провеждане   на   мероприятия   по   откриване   на   нерегламентирани   включвания   и
редуциране на течовете по водоснабдителната и затлачванията по канализационната мрежи.

- Усъвършенстване на инкасо системата, с цел повишаване на достоверността на данните
за отчетените приходи.

- Изграждане на съоръжение за третиране на фосфора от ПСОВ гр.Хасково.

Очакваният брой на персонала на трудов договор към края на 2015 г. е в размер на 493 служителя. Сравнено с края на 2014 г. промяната е увеличение с 45 служителя. Основните причини за тази промяна са отразени в глава II на технико-икономическия анализ, част Персонал, брой и квалификация, управленска структура.

За 2016 г. се предвижда увеличение на персонала с 5 служителя във връзка с приемането на нови технически съоръжения в община Харманли (Свиленград и с.Бисер). Повече подробности са отразени в глава II на технико-икономическия анализ, част Персонал, брой и квалификация, управленска структура.

## 1.3. Брой на обслужваното население и на потребителите

Подхода за определяне на броя на обслужваното население се базира на информация от последно преброяване и демографски прогнози от Националния статистически институт. Съгласно прогнозите публикувани в сайта на НСИ, в петгодишният период 2015 и 2020 г. се предвижда намаляване на населението в област Хасково с 5 %:

| Години | 2015 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| III вариант (относително забавяне)3 | 234 157 | 221 469 |
|  |  | -5% |
| II вариант (относително ускоряване)2 | 234 713 | 223 618 |
|  |  | -5% |
| I вариант (при хипотеза за конвергентност)1 | 234 336 | 222 180 |
|  |  | -5% |

На база на тази прогноза, но отчитайки индивидуалните промени по населени места между 2011 г.(последното преброяване) и прогнозата на НСИ към 31.12.2014 г., e приета корекция на намаление на обслужваното население с 1% на година за целите на БП.

На територията, която се обслужва от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр.Хасково,

потребители   са   предимно   физически   лица,   като   99.6%   са  присъединени   към

водоснабдителната мрежа.

Броят на очакваните активни потребители в програмата за фактуриране на ВиК операторът към края на 2015 г. е 107 668. Този брой включва домакинства, обитаващи индивидуални къщи или   имоти   в   етажна   собственост,   фирми   и   промишлени   предприятия,   бюджетни организации и учреждения.

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр.Хасково оперира в област, в която има обособени две системи за доставяне на вода в зависимост от технологията на добиване:

- ВС Помпена

- ВС Гравитачна

### 1.3.1. ВС Помпена

ВС Помпена включва населението живеещо в следните общини: Хасково, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград и Харманли.

Съгласно данните от НСИ и екстраполациите за демографското движение, направените изчисления по населени места показват следните данни за брой на обслужваното население и потребители по услуги:

| Брой население, брой: | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| ползващо водоснабдителни услуги | 168 777 | 167 698 | 166 628 |
| ползващо канализационни услуги | 118 724 | 118 750 | 118 800 |
| ползващо пречистване | 69 510 | 69 530 | 69 541 |
| Брой потребители | 2014 | 2015 | 2016 |
| ползващо водоснабдителни услуги | 106 654 | 106 782 | 106 902 |
| ползващо канализационни услуги | 69 510 | 69 530 | 69 541 |

### 1.3.2. ВС Гравитачна

ВС Гравитачна включва населението живеещо в следните общини: Хасково, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград и Харманли.

Съгласно данните от НСИ и екстраполациите за демографското движение, направените изчисления по населени места показват следните данни за брой на обслужваното население и потребители по услуги:

| Брой население, брой: | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| ползващо водоснабдителни услуги | 2 038 | 2 018 | 1 997 |
| Брой потребители | 2014 | 2015 | 2016 |
| ползващо водоснабдителни услуги | 906 | 906 | 910 |

## 1.4. Годишен анализ на данните за постоянен мониторинг на постъпващите и пречистени отпадъчни води

Данните за годишния анализ на постъпващите и пречистени отпадъчни води са представен подробно в глава II на технико-икономическия анализ.

## 1.5. Стратегия за работа с потребители

Стратегия за обслужване на потребителите, получаващи услуги от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр.Хасково се основава на изцяло клиентски   ориентиран   подход.

Непрекъснатото подобряване на обслужването на клиентите  продължава да бъде един от основните приоритети  на дружеството и през този регулаторен период. Стратегията за работа с клиентите се основава на следните основни направления:

- Повишаване информираността на клиентите във връзка със спецификите на фактурирането, извършвани аварийни и планови ремонти и цялостната дейност на дружеството чрез създаването на нови и затвърждаване на съществуващите комуникационни канали (център за работа с клиенти, уебсайт, медийни публикации и др.);

- Разширяване на възможностите за заплащане на месечните сметки, като в тази насока „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр.Хасково сключи договор за инкасиране на суми с „Български пощи” ЕАД с цел улеснение на потребителите, особено тези които живеят в по-малки населени места;

- Внедряване на интегрирани софтуерни решения с цел подобряване процеса на фактуриране и вътрешнофирмен обмен на данни;

- Осигуряване на точност при измерването на потреблението и създаване на сметките;

- Разширяване познанията ни за нашите потребители и техните нужди и адекватна реакция на техните изисквания.

### 1.5.1.	План за подобряване обслужването на потребителите

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр.Хасково се стреми към клиентски ориентиран подход в маркетинговото си развитие. За постигането на тази цел ще осъществим редица синхронизирани във времето дейности, обобщени в настоящия план за подобряване обслужването на потребителите.

Една от основните цели на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр.Хасково, е да предоставя качествени услуги на своите потребители. Стремежът към високо качество на услугите намира израз в конкретни направления:

- осигуряване на нормални технически параметри при експлоатацията на ВиК мрежите;

- срочно и качествено изпълнение на ремонтните работи и по възможност с минимално въздействие или отражение при потребителите;

- непрекъснато повишаване качеството на предоставяните услуги.

Наред с тези групи от дейности е предвидено и оптимизиране на взаимоотношенията с потребителите чрез:

- редовно, навременно и точно фактуриране на предоставяните услуги;

- по добро опознаване на потребителите и на някои специфични изисквания или условия, характерни за конкретния абонат;

- предоставяне на възможност на потребителите да сигнализират за повреди, нарушения или друг вид забелязани нередности с оглед срочното им отстраняване;

- въвеждане   на   система  за  регистриране   и   отговор   на  жалбите   и   сигналите   на потребителите;

През 2015 г. дружеството се включи в проект по сравнителен анализ на дейността (бенчмаркинг). Това е съвместна инициатива на Българската асоциация по водите (БАВ) и Международната асоциация на държавите по поречието на р.Дунав. Това ще позволи на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр.Хасково да почерпи опит и да въведе вече   доказалите се позитивни практики и чуждия положителен опит, като с това ще повиши нивото на обслужване на потребителите.

Понастоящем данните за потребителите са ориентирани предимно към фактурирането на услугите и по-малко към управлението на дейността. Предвижда се набавянето на необходимите допълнителни данни за клиентите, както и наличие на специфични особености с цел предприемане на бъдещи действия.

Дейностите  по   отчитане  показанията  на  водомерите,   фактурирането   на  доставените

отведените и съответно пречистени количества отпадни води и събирането на задълженията

са ключови в рутинната практика на дружеството, защото от тяхното изпълнение зависят в

значителна степен финансово-икономическите резултати.

Отчитането на доставените и отведените количества ще се извършва по показанията на

монтираните измервателни устройства, като отведените и съответно пречистени количества

отпадни води се приемат равни на доставеното количество питейна вода и е ключов

елемент  при  генериране  на точни  сметки  на  потребителите,  съгласно  действително

потребената консумация.

В периода на БП ще се поддържа ежемесечен цикъл на отчитане, което позволява

ежемесечните сметки да се формират по действителни данни. По този начин ще се допълва

база от данни за периодичната консумация на потребителите носеща достатъчен елемент на

точност необходим за прецизиране на баланса на водните количества.

Възраженията на потребителите по свалените отчети ще се анализират обстоятелствено и

ако се докаже, че те са основателни, ще се предприемат съответни коригиращи действия.

При наличие на ресурси в следващия регулаторен период (2017-2021г.) предвиждаме  въвеждането на електронни устройства за събиране на показанията на водомерите и постепенно излизане от употреба на хартиените карнети. Това неминуемо ще доведе до понижаване на възможностите за грешки при отчитане, както и ще даде възможност за своевременен анализ на потреблението, а следователно и намаляване на пропуски при фактуриране.

В процесите по фактуриране поставяме ударение върху:

- правилното и точното формиране на стойността на действително ползваната услуга;

- ежемесечно издаване на фактури. Считаме ежемесечното фактуриране за добра практика предвид обстоятелството, че се създава равномерно и справедливо разпределение на задълженията през годината;

- своевременно предоставяне на фактурите на потребителите. За удовлетворяване на тези изисквания се възприемат следните принципи и действия:

- анализ на консумацията на всеки клиент. Случаите с нереалистично висока и/или ниска консумация ще бъдат проверявани;

### 1.5.2.	План за разглеждане и отговор на жалби на потребителите

Настоящият план за разглеждане и отговор на жалби на потребителите е разработен съгласно изискванията и реда на разглеждането им определени в Наредба № 4 и Общите условия от договора за предоставяне на „ВиК” услуги на потребителите, одобрени от КЕВР с решение № ОУ – 09 от 11.08.2014 г.

Основната цел на плана е потребителите да получат възможно най-бързо отговор,  удовлетворение и адекватно решение на проблемите описани в жалбите касаещи предоставяните от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр.Хасково услуги.

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр.Хасково приема и завежда молбите, сигналите, жалбите и предложенията по ред и начин в съответствие със Закона за административното обслужване на физическите и юридическите лица.

Потребителите могат да осъществят контакт с представители на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр.Хасково, във връзка със запитвания, предложения или оплаквания по един от следните начини:

Писмено - чрез подаване (или изпращане) на писмено изложение- жалба, запитване и други. Писмата от потребителите се подават в деловодството на дружеството в гр.Хасково, всеки работен ден от 9:00ч. до 16:00ч.;

Чрез посещение в приемната за потребители намираща се в сградата на дружеството в гр.Хасково и осъществяване на среща с компетентните длъжностни лица;

По телефона - всеки клиент може да получи информация по съществуващ проблем на телефоните на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр.Хасково. Процесът на разглеждане и отговор на писмени жалби има следната последователност:

Регистриране: Регистрирането се извършва по ред и начин, съответстващи на Закона за административното обслужване на физическите и юридическите лица. На всяка преписка се задава референтен номер. Записи по регистрирането се водят във входящ дневник на Дружеството;

Насочване: Отговорен за този процес е управителя, който определя компетенциите по разглеждане и разрешаване на проблема;

Разглеждане и разрешаване: Действията по разглеждане и разрешаване на поставените проблеми се осъществяват в съответните функционалните звена и включват изясняването и анализа им, идентифициране на причините за възникването и възможностите за разрешаването им. Определят се действията, които следва да се предприемат, отговорната

страна за тези действия и сроковете за реакция. Целта е когато релевантните действия следва да се предприемат от дружеството, това да се реализира в определения срок за отговор;

Изпращане на писмен отговор: Определени са срока за отговор и критериите за качество на отговора. Срока за отговор е 14 дни, в съответствие с поставеното ниво на услугата. Определените условия, които трябва да гарантират качеството на отговора включват следните изисквания:

- Да се предоставя достатъчно информация във връзка с поставения от потребителя
проблем и за начина на неговото разрешаване;

- Когато проблемът не може да бъде разрешен в определения срок за отговор, поради
необходимост от допълнителни проверки, ще се издава първоначален отговор, в който се
посочват предстоящите действията и/или ангажименти. След реализирането им в тези
случаи се издава и окончателен отговор;

- Отговорите    трябва   да   са   фактологически    и    граматически    издържани,   да
съответстват на фирмените насоки, да са написани с уважение към потребителя, независимо
от това дали същия има основание в исканията си към дружеството.

Контрол и отчитане: Предприемат се действия за: контрол по изпълнението на поети ангажименти към клиентите с цел закриване на преписката; за отчитане на изпълнението в рамките на Плана за собствен мониторинг. Планира се въвеждането на класифициране на жалбите, в зависимост от поставените проблеми, с оглед идентифициране областите на подобрение.

Ръководството на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр.Хасково, съзнава, че въпреки положените усилия ще има клиенти, които може да не са удовлетворени от начина по който е било решено оплакването им. Ето защо сме създали възможност повторно подадени жалби по същия проблем да бъдат преразглеждани от други лица с оглед елиминиране вероятна грешка от страна на дружеството при първоначалното разглеждане. Ако въпреки това потребителят отново не е удовлетворен той може чрез „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр.Хасково, да подаде жалба до КЕВР, която ще бъде придвижена, в съответствие с изискванията, в 3 дневен срок.

Когато жалби и оплаквания са поставени в директна комуникация (по телефона или при среща) целта без да се създават бюрократични пречки, когато е възможно да се постигне разрешение  и/или  споразумение  при  първия  контакт.   Когато  проблемът  изисква по подробно изясняване се процедира съгласно изложеното за писмени жалби и оплаквания.

### 1.5.3. План за намаляване на несъбраните вземания

Несъбраните вземания е един от основните проблеми, с които дружеството се сблъсква. Икономическата криза в страната, ниските доходи и липсата на работни места в област Хасково,  води до голяма безработица и  принуждава младото трудоспособно население да търси препитание в по-добре развити икономически райони на страната или извън страната. От друга страна се увеличава дела на населението в пенсионна възраст, което също е с ниски доходи. Наблюдава се и нарастване на ромското население, което е неплатежоспособно. Масовото обществено недоволство срещу монополите и компаниите, предоставящи комунални услуги допълнително се отразиха негативно върху размера на несъбраните вземания на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр.Хасково.

За да отговори адекватно на гореизброените външни ограничения и за се справи с несъбраните вземания, дружеството е въвело и използва наложени практики за събиране на вземания. Ежемесечно се анализира структурата на несъбраните вземания. Към по-нестандартни и големи суми на длъжници се подхожда индивидуално.

Основните методи, които са възприети в дружеството за събиране на вземания са:

- Директна комуникация с длъжника – телефон или на място

- Изпращане на писма с различна градация на текста

- Завеждане на съдебни дела – крайна мярка, когато няма резултат от прилагането на останалите похвати.

През 2016 г. дружеството планира да използва и външна компания за събиране на вземания. Планирано е на тази компания да бъдат подавани само такива длъжници, които не могат да бъдат събрани с помощта на вътрешни ресурси . Повече подробности за постигнатите и планирани резултати по отношение на несъбраните вземания са отразени в техническата част на БП, програма за намаляване на загубите на вода, планиране на мерки за подобряване на събираемостта.

## 1.6. План за действия при бедствия и аварии

На основание Постановление 18/23.01.1998 г. на Министерски съвет на Република България и Указания - 64/06.04.2001 г. на Председателя на Държавната агенция Гражданска защита към Министерски съвет е разработен План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи на територията на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр.Хасково, съгласуван от Председателя на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи на област Хасково.

Със заповеди са въведени правила, свързани с аварийната безопасност в дружеството, с които са регламентирани действията на експлоатационния персонал при възникване на аварийни ситуации.

Със заповед  на Управителя  е  обявен  състава на Постоянната обектова комисия за организиране и ръководене на спасително-възстановителните работи при бедствия, аварии и катастрофи. Председател на Постоянната обектова комисия е управителя на дружеството. Наред със състава, със същата заповед се определят задачите, които да се изпълняват от комисията, реда за привеждането й в готовност и оповестяването на личния състав при автотранспортната база. Утвърдени са също списъка на аварийно-възстановителните групи

и начините за разгръщане в населеното място.

Със заповед на Управителя на дружеството, са утвърдени плана за работа на Постоянната

обектова комисия и  Списък  на темите за основните мероприятия  по  отношение на

Гражданската защита през съответната година.

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр.Хасково за ликвидиране на последствията от

бедствия и аварии поддържа на склад резервни силови трансформатори, потопяеми помпени

агрегати, силови кабели, електро апаратура и други, необходими за възстановяване на

водоподаването на засегнатите населени места в най-кратки срокове. Повече подробности са представени в Приложение №2 към БП.

# 2.	Технико-икономически анализ на съществуващото положение

## 2.1. Анализ на нивото на покритие с водоснабдителни и канализационни услуги

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр.Хасково водоснабдява населението в 160 населени места на общините Хасково, Харманли, Маджарово, Свиленград, Симеоновград, Минерални бани, Стамболово и Ивайловград.

Общият брой на населението, живеещо в региона през 2014г. е 171 489 жители. Населението, което ползва водоснабдителни услуги по прогнозни данни на НСИ към 31.12.2014 г. е 170 815 жители. Годишно постигнато ниво на покритие с водоснабдителни услуги е 99,6%. Както бе отбелязано в т. 1, съгласно дългосрочните прогнози на НСИ се предвижда общ спад на населението с 5% за периода 2015-2020 г.. На тази база за 2015 и 2016г. е предвидено намаляване на общия брой на населението в региона, обслужван от оператора, с 1% на година.

Териториалният обхват на предлаганите канализационни услуги включва градовете - Хасково, Харманли, Свиленград, Ивайловград, Любимец и Симеоновград. Населението, ползващо канализационни услуги по отчетни данни за 2014 г. е 118 724 жители. Нивото на покритие на канализационни услуги е 69,2%. Недостатъчно изградената канализационна мрежа, концентрирана само в шест от населените места, обуславя и ниско ниво на покритие на канализационните услуги. Във връзка с приемане на ново изградените канализационна мрежа, КПС и ПСОВ на гр. Свиленград, до 2016 г. предвиждаме увеличаване броя на населението, ползващо канализационни услуги и постигане ниво на покритие от 70,2%.

## 2.2. Анализ на непрекъснатост на водоснабдяването, наличие на режимно

## водоснабдяване

Непрекъснатостта на водоснабдяването се оценява по два показателя:

- Като съотношение на населението, засегнато от прекъсване на водоподаването, спрямо общия брой на обслужваното население. Съгласно направените изчисления и следвайки инструкциите в т.19.2, за 2014 този показател е 20.736 (3 542 000 към 170 815).

- Като съотношение на планираните прекъсвания на водоподаването, възобновени в рамките на предвидения срок 22, спрямо общия брой планирани прекъсвания 23 стойността на показателя за 2014 г. е 95,7%.

За разлика от предходните периоди, през 2014г. няма населени места с въведен режим на водоснабдяване.

На територията на ВиК оператора има и селища без водоснабдяване.   Общо   за  цялата  обслужвана територия  това  са  33   населени  места.   Най-много неводоснабдени селища има в община Ивайловград - 23бр. и Маджарово - 7 бр. В община Хасково не е  водоснабдено с. Маслиново.

За да бъде отстранен този проблем са необходими инвестиции в нови водоизточници. Дружеството не е в състояние да осигури посочените финансови средства и на този етап се възможностите са външни източници на финансиране, съвместно с общините по Европейски програми.

## 2.3. Анализ на количеството и качеството на суровата вода

Подадената вода през 2014 г. за питейно-битови цели е 11 168 313 м3 . Добита е от

собствени водоизточници.

Общо подадената вода на входа на водоснабдителната система е с качества изискваща само

обеззаразяване на определени места с цел подаването и към потребителите със качества,

отговарящи на изискванията на Наредба №9/2001 г.

Наблюдаваните показатели по Наредба №9/2001   г. са включени в плана за собствен

мониторинг   на  дружеството.   Повече детайли по отношение на качеството на водата за питейно битови нужди е представена в т.2.9.

## 2.4. Анализ на количеството и качеството на заустваните отпадъчни води

Количеството на отпадните води се приема равно на количеството на полезно използваната вода за питейно-битови нужди от обхванатите с канализация потребители.

На основание на чл.46, ал.1, т.З и чл.52, ал.1, т.З от Закона за водите, Басейнова дирекция при МОСВ е издала на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.В  обслужваната  от  „Водоснабдяване  и  канализация"  ЕООД,  гр.   Хасково  територия

канализационна мрежа имат градовете Хасково, Харманли, Свиленград,    Ивайловград,

Любимец и Симеоновград.

Отведените фактурирани водни количества за 2014 г. са в размер на 4 385 585 м3.

От битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. потребители са фактурирани отведени 3 335 942 м3. водни количества, а от промишлени и други стопански потребители са фактурирани отведени 1 049 643 м3.

Годишното количество отпадъчни води, (фактурирани) пречистени от ПСОВ гр. Хасково за 2014 г. са 2 568 519 м3, при проектен капацитет на ПСОВ - 15 697 920 м3.

Пречистените водни количества за съответните потребителските групи са разпределен както следва:

- Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. – 2 473 644 м3.

- Промишлени и други стопански потребители – 94 875 м3., разпределени според степента на замърсяване, както следва:

- степен на замърсяване 1 - 53 632 м3.;

- степен на замърсяване 2 - 3 524 м3.;

- степен на замърсяване 3 - 37 719 м3.;

През м.ноември 2015 г. предстои въвеждане в експлоатация на ПСОВ гр. Свиленград.

През 2016г. предстои приемането на ПСОВ в с. Бисер, община Харманли. Количествата пречистени води по различните категории потребители и степени на замърсеност са отразени в Справка №4. Детайли за качеството на заустваните отпадъчни води, количества и капацитет на ПСОВ гр.Хасково са дадени в т.2.16.

## 2.5. Персонал, брой квалификация, управленска структура, план за оптимизация

„Водоснабдяване  и  канализация"  ЕООД,  гр.   Хасково е един от големите работодатели в областта. Политиката на дружеството се основава на последователни и еднопосочни действия, програми и практики в управлението и развитието на човешките ресурси. С цел постигане на устойчиво развитие, ние се стремим да прилагаме иновативни политики и нови методи и практични модели в управление на човешките ресурси. Същевременно, разбирането ни е, че това е постижимо единствено чрез спазване на законодателството, осигуряване на безопасни и здравословни условия на работа, придържане към висока бюджетна дисциплина и активен социален диалог със синдикатите.

Политиката за човешки ресурси във „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр.Хасково е насочена към:

- ефективното управление на хората, които работят в компанията и осигуряване на
мотивационна среда за тяхното развитие и професионално признание;

- индиректно подобряване качеството на обслужване на бизнес процеси и процеси
насочени към клиенти, което да доведе до повишаване удовлетвореността на клиентите;
Процесите в управлението на човешките ресурси в компанията съответстват на дейности по
подбор, обучение, оценяване и развитие, с цел ефективно изпълнение на организационните
цели.

Организационната структура на компанията е представена на схемата по-долу.

Към 30.09.2015 г. броят на  персонала  във „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр.Хасково е 488 бр. Дружеството се състои от 12 отдела, 8 обслужващи района и една ПСОВ.

Различните отдели се състоят от следните служители:

•	Управление, 1 бр. технически секретар и 4бр. поддръжка

•	Отдел правен, 1бр. главен юрисконсулт и 1бр. младши юрисконсулт

•	Отдел човешки ресурси (ЧР), 1бр.ръководител, 1бр. ТРЗ и 3 бр. асистенти ЧР

•	Отдел обществени поръчки, 1бр. икономист, обществени поръчки

•	Отдел архив, 1бр.архивар

•	Отдел транспорт, 1бр.ръководител, 19 бр. шофьори на специални автомобили и служители свързани с поддръжката им

•	Отдел енергетика, 1бр. гл.енергетик, 1бр.техник, 4бр.електромонтьори, 5бр.машинна поддръжка, 5бр.диспечери, които координират и контролират цялостната дейност по осигуряване на правилната експлоатация и надеждна работа на енергийни мрежи и енерго-съоръженията.;

•	Отдел инженерен, 1бр.гл.инженер, 1бр.ръководител организация /ПТО/, 4бр. в отдел ПТО, 4бр.лаборатория и хлориране, 2бр.оператори на прецизна техника и 1бр. специалист ПТО. Дейността, която изпълнява отдела е да контролира техническата изправност на ползваните в предприятието машини, апарати и съоръжения. Осъществява оперативен контрол по отстраняване на аварии.

•	Отдел счетоводен се състои от 1бр. гл. счетоводител, 1бр.зам.гл.счетоводител, 1бр.специалист счетоводител, 5бр счетоводители, 1бр.касиер в счетоводството, 1бр.отчетник в счетоводството и 3 бр. в централен склад. Основната дейност е да организира и контролира финансовата дейност, счетоводната отчетност и вътрешният финансов контрол на дружеството.

•	Отдел информационно обслужване /ИО/ , 1бр. ръководител, 1бр.системен администратор, 5бр. оператори на въвеждане на данни и 9бр. отговорник спомагателни дейности, инкасо. Отговорностите на отдела са свързани с поддръжка на компютърните и информационните системи необходими за осъществяване на дейността на дружеството.

•	Отдел снабдяване включва 1бр. ръководител и 2бр. шофьори на ЛК. Отговорността на отдела е свързана с организирането на дейността по доставката на материали;

•	Отдел продажби, 1бр. ръководител , 3бр. инспектори дългове и задължения, 8бр. инкасатори дългови задължения, 38бр. инкасиране, 3бр.поддръжка и 2бр. в центъра за работа с клиенти. Основната дейност на отдела е да организира, координира и отчита продажбите на дружеството.

С цел по-голяма ефективност на управлението и осъществяване на контрол, в дружеството са отделени няколко района:

Район  Хасково - включва  територията на гр. Хасково заедно със селата   Узунджово,  Клокотница,  Подкрека и Стамболийски, както и пречиствателната станция за питейни води в с. Ябълково.  Броят на  обслужващия персонал в този район е 74 , като ръководството се осъществява от един ръководител , пряко подчинен на Управителя на Дружеството.

Район Села -  състои се от  53 села от Хасковска област. Служителите и работниците, които ги обслужват са 49, като ръководството се осъществява от пряко подчинен на Управителя ръководител.

Район Ивайловград - 27 работници се грижат за непрекъснатото водоснабдяване,  бързото отстраняване  на аварии и качественото обслужване на потребители на територията на гр. Ивайловград и селата включени към общината.

Район Любимец  включва  територията на гр. Любимец  и селата към общината, като броят на служители е 30 (включително ръководител).

Район Маджарово, включващ гр. Любимец  и селата към общината е сравнително малък район с малък брой абонати и обслужващият персонал наброява 15 човека (включително ръководител).

Район Свиленград включва  територията на гр. Свиленград  и селата към общината. Броят на  работници и служителите, които се грижат за непрекъснатото водоснабдяване на потребителите на Дружеството е 64 (включително ръководител)..

Район Симеоновград включва гр. Симеоновград  и селата към общината като в него работят 15 служителя .

Район Харманли включва гр. Харманли и селата към общината. Броят на обслужващия персонал е 43 (включително ръководител).

В задълженията на районите се включва обслужването и на пречиствателните станции за питейни води, отпадъчни води (там където има такива) и помпените станции за питейни води.

ПСОВ гр. Хасково  се състои от 1бр. ръководител и 18бр. обслужващ персонал, осигуряващи денонощна работа на съоръженията и процесите в ПСОВ.

Практика на дружеството в е да провежда процедури по подбор на кадри. Проблем както и в други области на страната е липсата на достатъчен на брой квалифициран персонал с подходящо за ВиК сектора образование. В последните години дружеството назначава и млади специалисти, давайки им възможност за реализация и трупане на професионален опит.

Във „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр.Хасково има действащ Колективен трудов договор (Подкрепа и КНСБ). Основната цел на този договор е да защити интересите  на служителите и работниците. Предимствата, които дава договора на своите членове  са по-високи трудови възнаграждения, допълнителен отпуск, работно облекло на длъжностите изискващи такова, изплащане на допълнително трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит.

През 2013 година започна проект за изграждане на ПСОВ в гр. Свиленград. Очакванията съгласно времевия график на проекта са станцията да бъде въведена в експлоатация  в началото на месец ноември 2015 година. За да се осигури адекватното управление и поддръжка на бъдещото съоръжение и съгласно проектните разчети, необходимия персонал е 5 броя. /1бр.Ръководител, 1бр. лаборант и 3бр.машинни оператори на ПСОВ /, като това ще доведе до увеличаване на разходите за възнаграждения и осигуровки за сметка на Дружеството  с 4 000 лв. на месец. До края на 2015г. също ще бъдат предадени за експлоатация от дружеството, ПСОВ и ПСПВ в гр. Харманли, с.Бисер. По проект те са напълно автоматизирани, но за по–ефективното им функциониране  ще бъдат наблюдавани от служители на район Харманли, поради което ще им бъдат увеличени трудовите възнаграждения със 100 лв. Така разходът за възнаграждения и осигуровки за район Харманли ще нарасне с 500 лв. месечно.

Във връзка с предвиждащото се  увеличение на минималната работна заплата в началото на 2016г., предварителните изчисления показват, че дружеството ще има допълнителен разход за възнаграждения и осигуровки от 75 000 лв. месечно или към  900 000 лв. на година.

С цел подобряване производителността на труда и във връзка с предвижданията на промени в основните наредби за регулиране на дейността на дружеството, както и бъдещо подписване на договор с Асоциация по ВиК, за 2016 г. е предвиден преглед и актуализация на организационната структура, съответно на длъжностните характеристики на служителите на дружеството.

## 2.6. Експлоатационни данни, анализ на структурата на активите, описание на отделните В и К системи

### 2.6.1 Експлоатационни данни

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково е обособило две водоснабдителните

системи ВС Помпена и ВС Гравитачна.

Местонахождението,    вида,    геологията    и    характеристиките    на    водоснабдителните

съоръжения са представени в таблицата:

|  |  |  |  |  |  | Налични |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Местонахоизденне |  |  | водовземни съоръжения |  |  |
|  |  |  |  |  |  | подземни води |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | За източници |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на вода, |  |
|  |  |  |  |  |  |  | предназначени |  |
|  |  |  |  |  |  | За | за човешка |  |
| Собственик |  |  |  |  |  | водоизточници, | консумация и | Показатели /физико- |
|  | ЕКАТТЕ | Населено място | Обшина | Административна област | Експлоатиран водоносен хоризонт | които осигуряват повече от 10 | осигуряващи повече от 10 МЗ средно | химични/, микробиологични/, по които качеството не отговаря на предназначението |
|  |  |  |  |  |  | МЗ средно | дневна | си. Приложения |
|  |  |  |  |  |  | дневен дебит | стойност или |  |
|  |  |  |  |  |  |  | обслужващи |  |
|  |  |  |  |  |  |  | повече от 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | души |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поречие на река |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марица |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "ВиК"ЕООД -Хасково | 87076 | с. Ябълково | Димитровград | Хасково | Кватернер -а1Q | 17 бр. Тр. Кл. 13 бр. Ш. Кл. ббр. ШТК | 0 | манган,фосфати,амоняк,нитрити |
| -- П-- | 77195 | гр. Хасково | Хасково | Хасково | карст - Т | 2 бр. Каптажа | 0 | нитрати ,сулфати |
| -- П-- | 75085 | с. Узунджово | Хасково | Хасково | плиоцен - N2 | 9 бр. Тр. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 77195 | гр. Хасково | Хасково | Хасково | плиоцен- N2 | 7 бр. Тр. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 57042 | с. Подкрепа | Хасково | Хасково | плиоцен - N2 | 15 бр. Тр. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 77195 | гр. Хасково | Хасково | Хасково | плиоцен - N2 | 10 бр. Тр.кл. | 0 | манган.желязо |
| -- П-- | 77195 | гр. Хасково | Хасково | Хасково | плиоцен- N2 | 4 бр. Тр. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 77195 | гр. Хасково | Хасково | Хасково | плиоцен - N2 | 1 бр. Тр. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 77195 | гр. Хасково | Хасково | Хасково | плиоцен - N2 | 1 бр. Тр. Кл. | 0 |  |

|  | 77195 | гр. Хасково | Хасково | Хасково | плиоцен- N2 | 3 бр. Тр. Кл. | 0 | нитрати,манган,сулфати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -- П-- | 77195 | гр. Хасково | Хасково | Хасково | плиоцен - N2 | 3 бр. Тр. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 44570 | гр. Любимец | Любимец | Хасково | плиоцен- N2 | 5 бр. Тр. Кл | 0 |  |
| -- П-- | 44570 | гр. Любимец | Любимец | Хасково | Кватернер -а1Q | 1 бр. Ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 44570 | гр. Любимец | Любимец | Хасково | Кватернер -аlQ | 1 бр. Ш. Кл. | 0 | манган,желязо,сулфати,мътпост |
| -- П-- | 44077 | с. Лозен | Любимец | Хасково | Кватернер - аlQ | 1 бр. Ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 46574 | с. Малко градище | Любимец | Хасково | Кватернер - аlQ | 3 бр. Тр. Кл. 1 бр. Ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 47278 | гр. Симеоновград | Симеоновград | Хасково | Кватернер - аlQ | Юбр. Тр. Кл. 5 бр. Ш. Кл. | 0 | манган, фосфати,амоняк,нитрити |
| -- П-- | 73208 | с. Троян | Симеоновград | Хасково | Кватернер - аlQ | 2 бр. Ш. Кл. 1бр. Др. | 0 | нитрати и сулфати |
| -- П-- | 65677 | гр. Свиленград | Свиленград | Хасково | плиоцен - N2 | 11 бр. Тр. Кл. 2 бр. Ш. Кл. | 0 | манган |
| -- П-- | 36110 | с. Капитан Андреево | Свиленград | Хасково | Кватернер - аlQ | 2 бр. Ш. Кл. 1 бр. Тр.кл. | 0 | манган |
| -- П-- | 47468 | с. Маточина | Свиленград | Хасково | Карст - А+Рt | 2 бр. Каптажа 1 бр. Тр. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 47737 | с. Мезек | Свиленград | Хасково | Карст - Рg3 аlQ | 1 бр. Каптаж | 0 |  |
| -- П-- | 48979 | с. Момково | Свиленград | Хасково | Плиоцен - N2 Кватернер -аlQ | 9 бр. Тр. Кл. 2 бр. Ш. Кл. | 0 | манган |
| -- П-- | 66370 | с. Сива Река | Свиленград | Хасково | плиоцен - N2 | 2 бр. Тр. Кл. 1 бр. Ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 43877 | с. Лисово | Свиленград | Хасково | Карст - А+Рt | 2 бр. Каптажа | 0 |  |
| -- П-- | 70055 | с. Студена | Свиленград | Хасково | Кватернер аlQ | 1 бр. Др. | 0 | хлориди |
| -- П-- | 4128 | с. Бисер | Харманли | Хасково | плиоцен - N2 | 9 бр.Тр. Кл. | 0 | манган |

| -- П-- | 4129 | с. Бисер | Харманли | Хасково | плиоцен- N2 | 1 бр. Тр. Кл. 2 бр. Ш. Кл. | 0 | манган .желязо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -- П-- | 5298 | с. Болярски извор | Харманли | Хасково | Кватернер аlQ | 1 бр. Ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 7315 | с. Българин | Харманли | Хасково | Кватернер аlQ | 3 бр. Ш. Кл. 2 бр. Тр. Кл. | 0 | манган,фосфати |
| -- П-- | 32100 | с. Иваново | Харманли | Хасково | Кватернер аlQ | 1 бр. Др. 2 бр. Ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 67101 | с. Славяново | Харманли | Хасково | Кватернер аlQ | 1 бр. Др. 5 бр. Ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 80827 | с. Черна могила | Харманли | Хасково | Кватернер аlQ | 2 бр. Др. 1 бр. Ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 6759 | с. Брягово | Хасково | Хасково | плиоцен- N2 | 3 бр. Тр. Кл. | 0 | амоняци,нитрити,манган ,мътност |
| -- П-- | 6760 | с. Брягово | Хасково | Хасково | плиоцен - N2 | 1 бр. Ш. Кл. 2 бр. Тр. Кл. | 0 | амоняци, нитрити, манган ,мътност |
| -- П-- | 11867 | с. Войводово | Хасково | Хасково | Кватернер аlQ | 2 бр. Ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 14550 | с. Гарваново | Хасково | Хасково | Карст - Рg3 | 1 бр. Каптаж | 0 |  |
| -- П-- | 21155 | с. Динево | Хасково | Хасково | плиоцен - N2 | 1 бр. Тр. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 31365 | с. Зорница | Хасково | Хасково | Карст - Рg2 рг | 3 бр. Каптажа | 0 |  |
| -- П-- | 18232 | с. Гълъбец | Хасково | Хасково | Карст - Рg2 рг | 3 бр. Каптажа | 0 |  |
| -- П-- | 37383 | с. Книжовник | Хасково | Хасково | Кватернер аlQ | 7 бр. Ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 16729 | с. Г. Войводино | Хасково | Хасково | Карст - Рg2 рг | 1 бр. Каптаж | 0 |  |
| -- П-- | 37770 | с. Козлец 1 | Хасково | Хасково | Карст - Рg3 | 3 бр. Каптажа | 0 |  |
| -- П-- | 37770 | с. Козлец 2 | Хасково | Хасково | Карст - Рg3 | 4 бр. Каптажа | 0 |  |
| -- П-- | 38580 | с. Корен | Хасково | Хасково | Кватернер аlQ | 2 бр. Ш. Кл. | 0 | манган,нитрити,фосфати |
| -- П-- | 39863 | с. Криво поле | Хасково | Хасково | Кватернер - | 2 бр. Ш. Кл. | 0 |  |

|  |  |  |  |  | аlQ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -- П-- | 46293 | с. Малево | Хасково | Хасково | Кватернер аlQ | 4 бр. Ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 47055 | с. Мандра | Хасково | Хасково | Кватернер аlQ | 1 бр. Ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 51682 | с. Николово | Хасково | Хасково | Кватернер аlQ | 1 бр. Ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 51891 | с. Нова Надежда | Хасково | Хасково | Кватернер аlQ | 1 бр. Ш. Кл. | 0 | нитрати,твърдост,магнезий |
| -- П-- | 62880 | с. Родопи | Хасково | Хасково | Кватернер аlQ | 1 бр. Ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 72182 | с. Текето | Хасково | Хасково | Карст - Рg3 | 1 бр. Каптаж | 0 | калций |
| -- П-- | 75085 | с. Узунджово | Хасково | Хасково | плиоцен - N2 | 2 бр. Тр. Кл. | 0 | нитрати,сулфати |
| -- П-- | 38399 | с. Конуш | Хасково | Хасково | Кватернер аlQ | 1 бр. Ш. Кл. 1 бр. Каптаж | 0 | к&тций |
| -- П-- | 1429 | с. Големанци | Хасково | Хасково | Карст - Рg3 | 6 бр. Каптажа | 0 |  |
| -- П-- | 51682 | с. Николово | Хасково | Хасково | Карст - Рg3 | 12 бр. Каптажа | 0 |  |
| -- П-- | 72403 | е. Татарево | Мин. Бани | Хасково | Карст - РgЗ | 1 бр. Др. | 0 |  |
| -- П-- | 48297 | с. Мин. Бани | Мин. Бани | Хасково | плиоцен - N2 | 2 бр. Тр. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 66634 | с. Сираково | Мин. Бани | Хасково | Карст - Рg2+3 | 1 бр. Каптаж | 0 |  |
| -- П-- | 36325 | с. Караманци | Мин. Бани | Хасково | Кватернер аlQ | 2 бр. Др. | 0 |  |
| -- П-- | 70250 | с. Сусам | Мин. Бани | Хасково | Кватернер - аlQ | 2 бр. Ш. Кл. | 0 | нитрати |
| -- П-- | 70651 | с. Сърница | Мин. Бани | Хасково | Карст - Рg2 +3 | 7 бр. Каптажа | 0 |  |
| -- П-- | 11106 | с. Винево | Мин. Бани | Хасково | Карст - Рg2 +3 | 3 бр. Каптажа | 0 |  |
| -- П-- | 38042 | с. Колец | Мин. Бани | Хасково | Карст - Рg2 +3 | 3 бр. Каптажа | 0 |  |
| -- П-- | 70250 | с. Сусам | Мин. Бани | Хасково | Карст - Рg2 +3 | 2 бр. Каптажа | 0 |  |
| -- П-- | 68237 | с. Спахиево | Мин. Бани | Хасково | Карст - Рg2 +3 | 1 бр. Каптаж | 0 | фосфати |
| -- П-- | 15773 | с. Голям извор | Стамболово | Хасково | Карст - А+Pt | 1 бр. Каптаж | 0 |  |

| -- П-- | 22575 | с. Долно ботево | Стамболово | Хасково | Карст - Рg3 | 1 бр. Каптаж | 0 | флуор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -- П-- | 29550 | с. Жълти бряг | Стамболово | Хасково | Кватернер - alQ | 1 бр. Др. 2 бр. Ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 65629 | с. Светослав | Стамболово | Хасково | Карст - Рg3 | 3 бр. Каптажа | 0 |  |
| -- П-- | 73585 | с. Тънково | Стамболово | Хасково | Карст - А+Рt | 1 бр. Др. | 0 |  |
| -- П-- | 2436 | с. Балкан | Стамболово | Хасково | Карст - А+Рt | 2 бр. Каптажа | 0 |  |
| -- П-- | 15773 | с. Голям извор | Стамболово | Хасково | Карст - А+Рt | 3 бр. Каптажа | 0 |  |
| -- П-- | 57618 | с. Поповец | Стамболово | Хасково | Карст - Рg2 рг | 5 бр. Каптажа | 0 |  |
| -- П-- | 59207 | с. Пътниково | Стамболово | Хасково | Карст - РgЗ | 2 бр. Каптажа | 0 |  |
| Поречие на река Арда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТД "ВиК" ЕООД - Хасково | 7781 | с. Бял кладенец | Стамболово | Хасково | Карст - Рg3 | 1 бр. Каптаж | 0 |  |
| -- П-- | 69688 | с. Странджево | Маджарово | Хасково | Кватернер - alQ | 2 бр. Др. 1 бр. Ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 55503 | с. Бориславци | Маджарово | Хасково | Кватернер - alQ | 1 бр. Др. 2 бр. Ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 66086 | с. Селска поляна | Маджарово | Хасково | Кватернер - alQ | 1 бр. Ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 66233 | с. Сеноклас | Маджарово | Хасково | Кватернер - alQ | 1 бр. Ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 72792 | с. Тополово | Маджарово | Хасково | Кватернер - alQ | I бр. Ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 27663 | с. Ефрем | Маджарово | Хасково | Карст - Рg3 | 2 бр. Каптажа | 0 | калций |
| -- П-- | 66086 | с. Селска поляна | Маджарово | Хасково | Карст - Рg3 | 1 бр. Каптажа | 0 |  |
| -- П-- | 66233 | с. Сеноклас | Маджарово | Хасково | Карст - Рg3 | 2 бр. Каптажа | 0 |  |
| -- П-- | 14060 | с. Габерово | Маджарово | Хасково | 0 | 1 бр. Каптаж | 0 |  |
| -- П-- | 46557 | с. Малко | Маджарово | Хасково | Карст - Рg3 | 2 бр. Каптажа | 0 |  |

|  |  | брягово |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -- П-- | 24311 | с. Дъбовеи | Любимец | Хасково | КватернерalQ | 2 бр. Ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 66932 | с.Славеево | Ивайловград | Хасково | Кватернер alQ | 3 бр. ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 16941 | с. Горноселци | Ивайловград | Хасково | Карст - А+Рt | 1 бр. Каптаж | 0 |  |
| -- П-- | 18054 | с. Гугутка | Ивайловград | Хасково | Кватернер -alQ | 1 бр. Ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 22705 | с. Долно Луково | Ивайловград | Хасково | Кватернер -alQ | 1 бр. Ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 35997 | с. Камилски дол | Ивайловград | Хасково | Карст - А+Рt | 1 бр. Каптаж | 0 |  |
| -- П-- | 47069 | с. Мандрица | Ивайловград | Хасково | Кватернер -alQ | 1 бр. Тр. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 47545 | с. Меден бук | Ивайловград | Хасково | Кватернер -alQ | 1 бр. Ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 53429 | с. Одринци | Ивайловград | Хасково | Кватернер -alQ | 2 бр. Ш. Кл. | 0 |  |
| -- П-- | 55748 | с. Пелевун | Ивайловград | Хасково | Карст - А+Рt | I бр. Каптаж | 0 |  |
| -- П--. -- П--. | 57145 | с. Покрован | Ивайловград | Хасково | Карст - А+Рt | 7 бр. Каптажа | 0 |  |
| -- П-- | 57769 | с. Попско | Ивайловград | Хасково | Карст - А+Рt | 2 бр. Каптажа | 0 |  |
| -- П-- | 62935 | с. Розино | Ивайловград | Хасково | Карст - А+Рt | 1 бр. Каптаж | 0 |  |
| -- П-- | 81044 | с. Черничино | Ивайловград | Хасково | Карст - А+Рt | 1 бр. Каптаж | 0 |  |
| -- П-- | 43128 | с. Ламбух | Ивайловград | Хасково | Карст - А+Рt | 1 бр. Каптаж | 0 |  |
| -- П-- | 23056 | с. Драбишна | Ивайловград | Хасково | Карст - Рg2 рг | 1 бр. Каптаж | 0 |  |
| -- П-- | 29074 | с. Железари | Ивайловград | Хасково | Карст - А+Рt | 2 бр. Каптажа | 0 |  |
| -- П-- | 32024 | гр. Ивойловград | Ивайловград | Хасково | Карст - Рt2 рг | 1 бр. Каптаж | 0 |  |

Във ВС Помпено водоснабдяване, с пречистване на питейната вода е системата Хасково - Ябълково, която обслужва 40 % от населението на гр. Хасково, Минерални бани, Клокотница, Каснаково, Брястово, Спахиево, Татарево, Колец и Сираково.

Разрешителното за водоползване на водоснабдителните системи на Общините Хасково,

Минерални бани, Харманли, Симеоновград, Маджарово и Ивайловград е № 0564/03.10.2001

г. Свиленград е с разрешително № 300364/12.05.2004 г.

Водоснабдителни системи на ВиК оператора са разпределени както следва:

| № no ред | Вид на системата | Населено място | Клас на населено място | Разрешение за водоползване (заустване) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Водоснабдяване |  |  |  |
| l.l | Без пречистване на питейните води | 1. Хасково-Извора | I | №0564/03.10.200lг. |
|  |  | 2.Хасково-Уз-во II етап | I | -"- |
|  |  | З.Хасково- Изт. Зона | 1 | -"- |
|  |  | 4. Хасково -Xacково I | I | -"- |
|  |  | 5.Хасково-Хасково-II | I | -"- |
|  |  | б.Хасково-Болярово-1 | I | -"- |
|  |  | 7.Xacxoso-Eo,rqposo-3 | I | -"- |
|  |  | 8.Хасково- Ханчето | I | №3I5I0304/19.08.2011г. |
|  |  | 9.Хасково-Северна зона | I | № 0564/03.10.2001 r |
|  |  | 10. Брягово | III | -"- |
|  |  | 11.Войводово | III | -"- |

|  |  | 12.Гарваново | III | -"- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | П.Гълъбец | III | -"- |
|  |  | 14.Динево | III | -"- |
|  |  | 15.Зорница | III | -"- |
|  |  | 16.Книжовник | III | -"- |
|  |  | l7.Г.Войводино | III | -"- |
|  |  | 18.Козлец | III | -"- |
|  |  | 19.Корен | III | -"- |
|  |  | 20.Криво поле | III | -"- |
|  |  | 21.Малево | III | -"- |
|  |  | 22.Мандра | III | -"- |
|  |  | 23.Николово | III | -"- |
|  |  | 24.Нова Надежда | III | -"- |
|  |  | 25. Родопи | III | -"- |
|  |  | 26.Текето | III | -"- |
|  |  | 27.Узунджово | III | -"- |
|  |  | 28.Узунджово-2 | III | -"- |
|  |  | 29.Големанци - гравитачно | III | -"- |
|  |  | 30.Долно Големанци-гравитачно | III | -"- |
|  |  | 31 .Конуш - гравитачно | III | -"- |
|  |  | 32-Широка поляна -гравитачно | III | -"- |
|  |  | ЗЗ.Караманци | III | -"- |
|  |  | 34.Сираково | III | -"- |
|  |  | 35.Спахиево | III | -"- |
|  |  | Зб.Сусам | III | -"- |
|  |  | 37.Сърница | III | -"- |
|  |  | 38.Татарево | III | -"- |
|  |  | 39.Мин. Бани-Щъркелите | II | -"- |
|  |  | 40.Винево -гравитачно | III | -"- |
|  |  | 41.Колец | III | -"- |
|  |  | 42.Долно Ботево | III | -"- |
|  |  | 43.Долно Ботево 2 | III | -"- |
|  |  | 44.Жълти бряг-1 | III | -"- |
|  |  | 45.Жълти бряг-2 | III | -"- |

|  |  | 46.Светослав | III | -"- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 47.Тънково | III | -"- |
|  |  | 48.Бял кладенец | III | -"- |
|  |  | 49.Галям извор | III | -"- |
|  |  | 50.Малък извор | III | -"- |
|  |  | 51.Поповец- гравитачно | III | -"- |
|  |  | 52.Харманли-уч. Бисер | I | -"- |
|  |  | 53.Болярски извор | III | -"- |
|  |  | 54.Българин | III | -"- |
|  |  | 55.Иваново | III | -"- |
|  |  | 56.Иваново | III | -"- |
|  |  | 57.Славяново | III | -"- |
|  |  | 58.Черна могила | III | -"- |
|  |  | 59.Свиленград | II | №300364I12.05.2004г. |
|  |  | 60.Маточина | III | №0564/03.I0.2001г. |
|  |  | 61.Мезек | III | II |
|  |  | 62.Момково | IIl | №31510010/15.03.2007г. |
|  |  | 63.Сива река | III | №0564/03.I0.2001г |
|  |  | 64. Студена | III | -"- |
|  |  | 65.Симеоновград-Преславец | II | -"- |
|  |  | 66.Симеоновград | II | -"- |
|  |  | 67.Троян | III | -"- |
|  |  | 68.Свирково | III | -"- |
|  |  | 69.Любимец | II | -"- |
|  |  | 70.Белица | III | -"- |
|  |  | 7l.Лозен | III | -"- |
|  |  | 72.Малко градище | III | -"- |
|  |  | 73.Малко градище | III | -"- |
|  |  | 74.Георги Добрево | III | -"- |
|  |  | 75.Вълче поле | III | -"- |
|  |  | 76.Маджарово-Странджево | II | -"- |
|  |  | 77.Бориславци | III | -"- |
|  |  | 78.Селска поляна | III | -"- |
|  |  | 79.Сеноклас | III | -"- |
|  |  | 80.Toполово | III | -"- |

|  |  | 81.Ефрем | III | №300209/19.12.2003г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 82.Малки воден | III | №0564/03.I0.2001г. |
|  |  | 83. Ивайловград-Славеево | II | -"- |
|  |  | 84.Горноселци | III | -"- |
|  |  | 85. Гугутка | III | -"- |
|  |  | 86.Долно луково | III | -"- |
|  |  | 87. Камилски дол | III | -"- |
|  |  | 88.Мандрица | III | -"- |
|  |  | 89.Меден бук | III | -"- |
|  |  | 90.Одринци | III | -"- |
|  |  | 91.Пелевун | III | -"- |
|  |  | 92.Покрован | III | -"- |
|  |  | 93.Попско | III | -"- |
|  |  | 94.Po | lII | -"- |
|  |  | 95.Черничино | III | -"- |
|  |  | 96.Ламбух | III | -"- |
|  |  | 97.Драбишна | III | -"- |
|  |  | 98.Железари - гравитачно | III | -"- |
|  |  | 99.Ивайловград-Св. Илия | II | -"- |
|  |  | 1 ОО.Ивайловград-Вриш | II | -"- |
|  |  | 101.Ивайловград-Манастира | II | -"- |
| 1.2 | С пречистване на питейните води | 1. Хасково-Ябълково | I | №0564/03.10.2001г .№31510172I23.06.2009г |
| 2 | Канализация | 1. Хасково | I | №33140098/11.05.2011г. |
|  |  | 2. Харманли | I | №300I33/13.04.2009г. |
|  |  | 3. Любимец | II | №300I 32ll 3.04.2009г. |
|  |  | 4. Свиленград | I | №300131I13.04.2009г. |
|  |  | 5. Симеоновград | II | №0985/I3.04.2009г.. |
|  |  | 6. Ивайловград | II | №0984/13.04.2009г. |
|  |  | 7. Узунджово | III | №300246I03.02.2004г. |

За ВС Помпена общата дължина на водопроводната мрежа, стопанисвана от ВиК оператора е 2 172 км., в т. ч. 867 км. външни водопроводни мрежи и 1 309 км. вътрешни водопроводи.

За ВС Гравитачна общата дължина на водопроводната мрежа, стопанисвана от ВиК оператора е 35 км. , в т. ч. 16 км. външни водопроводни мрежи и 19 км. вътрешни водопроводи.

Цялата водопроводна мрежа е в активите на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково, няма стопанисвани водопроводи, които не са актувани.

Водопроводната мрежа по години на нейното въвеждане в експлоатация е както следва:

ВИДОВЕ ИЗГРАДЕНИ ВОДОПРОВОДИ ВС Гравитачна

| материал - дължина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| година на полагане | 2" | Еф60 | Еф80 | Еф100 | Еф125 | Еф150 |  | Стф219 | общо |
| до 1960 | 2452 | 9440 | 3320 | 2700 |  |  |  |  |  |
| от 1960 до 1970 |  | 4413 | 1490 | 3101 | 70 |  |  |  |  |
| от 1971 до 1980 |  | 2631 | 3612 | 417 | 443 | 480 |  |  |  |
| от l98l до 1990 |  |  | 273 |  |  |  |  | 3940 |  |
| от l99l до 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| след 2000г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общо | 2452 | 14484 | 7217 | 6218 | 1163 | 480 |  | 3940 | 35474 |
| Външен водопровод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| материал - дължина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| година на полагане | 2" | Еф60 | Еф80 | Еф100 | Еф125 |  | Еф150 | Стф219 | общо |
| до 1960 |  | 2800 | 2500 | 2700 |  |  |  |  |  |
| от 1960 до 1970 |  |  |  | 3101 | 720 |  |  |  |  |
| от 1971 до I980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| or198l до1990 |  |  | 273 |  |  |  |  | 3940 |  |
| от I99I до 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| след 2000г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общо | 0 | 2800 | 2773 | 5801 | 720 |  | 0 | 3940 | 16034 |
| Вътрешна мрежа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| материал - дължина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| година на полагане | 2" | Еф60 | Еф80 | Еф100 | Еф125 | Еф150 |  | Стф219 | общо |
| до 1960 | 2452 | 5640 | 820 |  |  |  |  |  |  |
| от 1960 до 1970 |  | 3413 | 1490 |  |  |  |  |  |  |
| от 197¦ до I980 |  | 2631 | 2134 | 417 | 443 | 480 |  |  |  |
| orl98l до 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от l991 до 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| след 2000г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общо | 2452 | 11684 | 3788 | 417 | 443 |  |  | 0 | 19440 |

ВС Помпена

| година на полагане | Е60 | Е80 | Е100 | Е125 | Е150 | Е200 | Е250 | Е300 | Е350 | Е400 | Е475 | Е546 | всичко Е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| до 1960 | 205883 | 61768 | 24094 | 25865 | 6952 | 4538 | 3338 | 15059 | 15272 | 142 |  |  | 362911 |
| от 1960 до 1970 | 206167 | 272714 | 74235 | 39209 | 43775 | 13445 | 14217 | 3330 | 5360 | 172 | 2257 | 1810 | 676691 |
| от 1971 до 1980 | 82868 | 131911 | 96928 | 86968 | 46897 | 46858 | 35822 | 4717 | 2463 |  | 7976 |  | 543408 |
| от 1981 до 1990 | 2847 | 147706 | 45676 | 13578 | 7934 | 15239 | 12136 | 8867 | 9289 | 5671 | 280 |  | 269223 |
| от 1991 до 2000 | 22512 | 15095 | 720 | 150 |  |  |  | 1450 |  | 1743 |  | 483 | 42153 |
| след 2000г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Общо | 520277 | 629194 | 241653 | 165770 | 105558 | 80080 | 65513 | 33423 | 32384 | 7728 | 10513 | 2293 | 1894386 |

| година на полагане | чугун | ст.59 | ст.63 | ст.79 | ст89 | Стф 108 | Стф 108 | Стф 127 | СТф 133 | СТф159 |  | Стф 219 |  | Ст219 | Ст273 | Стф 325 | Стф 377 | Стф 426 | Стф 530 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| до 1960 | 2215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 1960 до 1970 |  |  | Г ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 1971 до 1980 |  | 153р | 1233 | 150 | 11492 |  | 22786 | 293 |  | 11123 |  |  | 21941 |  | 14665 | 11841 | 18693 | 1217р | 5211 |
| от 1981 до 1990 |  | 1130 | 825 | 2190 | 2838 | 3360 | 11224 | 3124 | 5750 | 4172 | 426 |  | 4116 |  | 585 | 4663 | 7712 | 3680 |  |
| от 1991 до 2000 |  |  |  | 1392 | 5546 | 535 | 540 | 600 | 6492 | 8125 |  |  | 975 |  | 672 | 755 |  |  |  |
| след 2ОО0г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общо година на полагане; Стф 600; Ф 630; Ф 800; Ф 870; Ф 900; Ф 1200; всичко Ст. до 1960. от 1960 до 1970; 0. от l97l до 1980; 4059; 5600; 5180; 1902; 149869. от l98l до 1990; 22; 810; 56627. от l99l до 2000; 25632. след 2000г. Общо; 22; 4059; 5600; 810; 5180; 1902; 234343. | 2215 | 2660 | 2058 | 3732 | 19876 | 3895 | 34550 | 4017 | 12242 | 23420 | 426 |  | 27032 |  | 15922 | 17259 | 26405 | 15850 | 5211 |

| година на полагане | ф50 | фбЗ | ПЕВП ф75 | ф90 | ф110 | ф160 | ф200 | всичко ПЕВП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| до 1960 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 1960 до 1970 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от 1971 до 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от l98l до 1990 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от I99l до 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| след 2000г | 865 | 265 | 345 | 11364 | 3673 | 1345 | 686 | 18543 |
| Общо | 865 | 265 | 345 | 11364 | 3673 | 1345 | 686 | 18543 |

| година на полагане | Всичко |
| --- | --- |
| до 1960 | 380217 |
| от I960 до 1970 | 676691 |
| от I97l до 1980 | 696527 |
| от l981 до 1990 | 325850 |
| от 1991 до 2000 | 75657 |
| след 2000г. | I8543 |
| Общо | 2172000 |

Анализът на данните показва, че най-висок е относителният дял на етернитовите тръби.

Това обяснява и високият брой аварии.

Довеждащи водопроводи.

За ВС Помпена довеждащите водопроводи са 867 км, от тях 699 км са АЦ тръби, 156 км са

със стоманени тръби, ПЕ-ВП и РУС тръби - 7 км, чугунени тръби - 2 км и порцеланови

тръби - 3 км.

За ВС Гравитачна довеждащите водопроводи са 19 км, са АЦ тръби. Относителният дял на водни тръби при дължина на довеждащите водопроводи има следната характеристика:

| Вътрешна водопроводна мрежа. № | Вид | Дължина /км/ | Отн. дял |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Етернитови тръби | 699 | 80.62 |
| 2 | Стомана | 156 | 17.99 |
| 3 | ПЕ-ВП и РУС | 7 | 0.81 |
| 4 | Чугун | 2 | 0.23 |
| 5 | Поцинковани тръби | 3 | 0.35 |

За ВС Помпена вътрешната водопроводна мрежа е общо  1  309 км. В това число са включени 1 219 км етернитови тръби, стоманените тръби са 74 км, чугунените тръби - 1 км, РУС - 1 км и поцинкованите тръби - 17 км, полиетиленови тръби - 2км, със съответно относително тегло - 92.74%, 5.65%, 0.08%, 0.08%, 1.30% и 0.15%.

Сградни водопроводни отклонения.

Сградните водопроводни отклонения са с дължина 21 964 км, от поцинкованите тръби с

диаметър /4 до % цола, тяхното разпределение по населени места е следното - сградни

водопроводни отклонения за населени места във ВС Гравитачна - 906 броя, а за ВС

Помпена водоснабдяване - 67802 броя.

Пречиствателна станция за питейни води.

ВиК оператора експлоатира само една станция за питейни води - ПСПВ "Ябълково".

Станцията е въведена в действие през 1982 г. с капацитет от 660 л/сек и подава вода на

Хасково, Минерални бани, Брястово, Спахиево, Татарево, Колец, Сираково, Клокотница и

Каснаково.

Технологичната    схема    на    пречиствателната    станция    е    едностъпална,    основно

обезманганителна с обособени следните основни процеси:

Опростено агрегиране;

Предокисление с калиев перманганат;

Коагулация с алуминиев сулфат;

Филтрация - бързи пясъчни филтри тип "Биоманган";

Обеззаразяване с натриев хипохлорит.

Пясъкът, през  който преминава суровата вода,  предварително  е оманганен с  калиев перманганат. След пречистването всички параметри отговарят на БДС 283/1983г. - вода за

пиене, с изключение на фосфатите, които са в границите от 1.2 до 0.5куб дм.

Постъпващото в пречиствателната станция водно количество се измерва на 5 деривационни щранга с ултразвукови разходомери и един на напорния водопровод. Промивката на филтърните клетки се извършва с вода и въздух в три фази с обща продължителност от 15 до 20 минути, промивните отпадъчни води преминават през пясъкозадължител, утаител -усреднител и калосъбирачи.

На територията на ВиК оператора е положена 208 км канална мрежа, изградени са 42 км колектори с една канална помпена станция.   Изградена е 1 бр. площадка за ПСОВ гр.Хасково. До края на 2015 г. предстои приемането на 1 ПСОВ за гр.Свиленград и 1бр. ПСОВ за гр.Харманли.

Канализацията на територията, обслужвана от ВиК оператора е в много лошо състояние. В преобладаващата част от общините изградеността е на степен 20% - 30% като в селата няма изградена канализация. Доизграждането на канализационната мрежа не може да се финансира от ВиК оператора, а трябва да бъде включено като структурен приоритет в инвестиционните програми на отделните общини.

Общата характеристика на канализационната мрежа към 31.12.2014 г. може да се проследи от следните данни:

|  | Общо (км) | Главни колектори (км) | Канализационна мрежа (км) |
| --- | --- | --- | --- |
| Обща дължина на канализационната мрежа, стопанисвана от ВиК | 208 | 42 | 166 |
| В активите на ВиК | 208 | 42 | 166 |
| Стопанисвана от ВиК без да е актувана | 0 | 0 | 0 |

Канализационната   мрежа   по   години   на   въвеждане   в   експлоатация   има   следната характеристика:

|  | Общо (метри) | Главни колектори (метри) | Канализационна мрежа (метри) |
| --- | --- | --- | --- |
| до Kpaя нa 1960 | 0 |  |  |
| от 1961 до 1970 | 2606 | 504 | 2102 |
| от l97l дo 1980 | 46242 | 13395 | 32847 |
| от 1981 до 1990 | l21104 | 18185 | 105899 |
| от 1991 до 2000 | 38003 | 10016 | 25187 |
| от 200l дo 2004 | 0 |  |  |
| Новоизградена канализационна мрежа през 2012 г. | 0 |  |  |
| Реконструирана подменена канализационна мрежа през 2012 г. | 0 |  |  |

От предоставените данни е видно, че основната част от главните колектори и канализационната мрежа са въведени в експлоатация в периода от 1971 г. до 1990 г., което показва, че след 2000 г. почти няма движение в тази насока.

### 2.6.2. Анализ на състоянието на активите

Към края на 2014 г. общият размер на активите на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково е в размер на 9 251 хил.лв. Състоянието на значителна част от тях е незадоволително.

Анализът на активите на компанията за 2014 година показва, че активите за доставяне на вода преди 01.01.2006 са амортизирани средно 78%, а активите за отвеждане на отпадъчни води са амортизирани средно 84% .

Анализът на активите на компанията за 2014  след 31.12.2005 година показва, че активите за доставяне на вода са амортизирани средно 50%, а активите за отвеждане и пречиствани на отпадъчни води и са амортизирани средно 40%.

| № | описание | Активи преди 01.01.2006 |  | Активи след 31.12.2005 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Доставяне вода на потребителите | Отвеждане на отпадъчни води | Доставяне вода на потребителите | Отвеждане на отпадъчни води | Пречистване на отпадъчни води |
|  |  | 2014 г. | 2014 г. | 2014 г. | 2014 г. | 2014 г. |
|  | Отчетна стойност на ДА за дейността | 12 455 | 3 654 | 9 019 | 868 | 20 |
| 1.0 | Земя | 59 | 0 | 81 | 0 | 0 |
| 1.1 | Сгради | 2 355 | 30 | 196 | 0 | 0 |
| 1.2 | Конструкции | 34 | 0 | 127 | 0 | 0 |
| 1.3 | Машини | 696 | 6 | 2 499 | 0 | 9 |
| 1.4 | Оборудване | 432 | 0 | 766 | 0 | 0 |
| 1.5 | Съоръжения | 7 941 | 3 544 | 1 140 | 54 | 0 |
| 1.6 | Транспортни средства | 359 | 74 | 3 695 | 814 | 9 |
| 1.7 | Компютри | 301 | 0 | 404 | 0 | 0 |
| 1.8 | Други ДМА | 112 | 0 | 107 | 0 | 2 |
| 1.9 | Права върху собственост | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Програмни продукти | 166 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 1.11 | Продукти от развойна дейност | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | Други ДНМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Начислена до момента амортизация | 9 594 | 3 042 | 3 780 | 342 | 7 |
| 1.0 | Земя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | Сгради | 1 489 | 18 | 31 | 0 | 0 |
|  |  | 63% | 60% | 16% |  |  |
| 1.2 | Конструкции | 31 | 0 | 15 | 0 | 0 |
|  |  | 93% |  | 12% |  |  |
| 1.3 | Машини | 593 | 6 | 1 478 | 0 | 2 |
|  |  | 85% | 100% | 59% |  | 24% |
| 1.4 | Оборудване | 351 | 0 | 416 | 0 | 0 |
|  |  | 81% |  | 54% |  |  |
| 1.5 | Съоръжения | 6 242 | 2 991 | 91 | 7 | 0 |
|  |  | 79% | 84% | 8% | 14% |  |
| 1.6 | Транспортни средства | 324 | 26 | 1 408 | 335 | 4 |
|  |  | 90% | 35% | 38% | 41% | 47% |
| 1.7 | Компютри | 292 | 0 | 295 | 0 | 0 |
|  |  | 97% |  | 73% |  |  |
| 1.8 | Други ДМА | 112 | 0 | 42 | 0 | 1 |
|  |  | 100% |  | 39% |  | 43% |
| 1.9 | Права върху собственост | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Програмни продукти | 160 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|  |  | 96% |  | 100% |  |  |
| 1.11 | Продукти от развойна дейност | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | Други ДНМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средна начислена амортизация, % | 78% | 84% | 50% | 41% | 40% |

Този анализ ясно показва, че в следващите регулаторни периода трябва да се търсят устойчиви решения за подобряване на състоянието на използваните активи, чрез осигуряване на вътрешни и външни източници на инвестиране.

## 2.7. Информация за измерване на водоизточници

### 2.7.1. Измерване на вход система

Към края на 2014г. на 80 водоизточника са монтирани измервателни устройства. От общо 337 водоизточника, това прави ниво от 23.7%. Не по-различно е положението и към края на 2015 г, където очакваме броя на монтираните измервателни устройства да се увеличи на 86. Планирани са още 6 устройства за 2016г. с което процента на покритие на измерваните водоизточници да достигне 27.2%. Въпреки това, нивото на измерване остава значително под средното и дългосрочната цел на дружеството е да бъдат монтирани измервателни уреди на всички водоизточници, за да бъдат коректно отчитани количествата вода, подавани на вход ВС.

### 2.7.2. Измерване на вход населени места

За населените места, в които живеят повече от 1% от общото обслужвано население към края на 2015 г. са на вход населено място са монтирани 90 измервателни устройства. Поради тенденцията от намаляване на населението и приоритизиране на инвестиционната програма в други области до края на 2016г. не предвиждаме монтиране на нови измервателни устройства на вход на населени места, в които живеят по-повече от 1% от общото обслужвано население.

### 2.7.3. Информация за начина на отчет, обработка и съхранение на данни

Отчети на измервателните устройства на водоизточниците и на вход населени места се извършват ежемесечно от служители на дружеството. Отчетените данни служат за определяне количеството вода на вход ВС. Данните от отчетите се попълват и съхраняват в карнети по съответните райони и се обобщават в база данни на отдел ПТО.

## 2.8. Зониране на вътрешните водопроводни мрежи

Зонирането на водопроводната мрежа в обслужваната от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково територия е сравнително малко. Това се дължи от една страна на значителният броя малки територии, които обслужва дружеството, а от друга на липсата на достатъчно средства за изграждането на обособени зони.

Към края на 2014г. дружеството има изградени зони за населени места с население ≥ 10 000 жители в гр.Хасково и гр.Харманли. За постигане на изискването максималното налягане при потребителя да не надвишава 6 атмосфери има монтирани спирателни кранове и регулатори на налягане, като по този начин се избягва и възникване на водопроводни аварии. В настоящият БП не са предвидени инвестиции за изграждане на нови зони.

## 2.9.	Анализ на качеството на питейната вода - отчетените нестандартни проби по физико-химични, радиологични или микробиологични показатели

### 2.9.1. Качество на водата за питейно битови цели

Основно място в плана за собствен мониторинг на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково заема програмата за мониторинг на качеството на питейната вода. Тя е разработена съвместно с РЗИ – Хасково, съгласно изискванията на Наредба № 9 на МЗ, МРРБ и МОСВ от 2001г. за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Програмата обхваща контролът на питейната вода, подавана от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково в общините Хасково, Симеоновград, Свиленград, Харманли, Любимец, Ивайловград, Минерални бани и Маджарово.

Зоните на водоснабдяване, определени на територията на експлоатиращото предприятие „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково и пунктовете за вземане на проби вода са избрани така, че да бъдат обхванати всички райони и населени места. Пунктовете за пробонабиране са определени съвместно с РЗИ – Хасково и са съобразени с технологията на водоподаване и особеностите на водопроводната мрежа. В зависимост от  разпределяното  количество вода зоните са  както следва:

-	големи зони  над 1000  м3 и/или с общ брой постоянно живущо население над 5000 човека  - 10 броя зони

-	малки зони:

от 100 до 400 м3 –  9 броя зони

от 10 до 100 м3 –    45 броя зони

под 10 м3 –             19 броя зони

Пробонабирането се извършва самостоятелно от дружеството и РЗИ - Хасково, както и съвместно при възникване на епидемични ситуации, наличие на съмнение за присъствие на потенциално опасни за здравето вещества и микроорганизми, броят на пробонабиранията, пунктовете и обема на мониторинга може да бъде променян, съобразно конкретните обстоятелства. Извършването на постоянният и периодичният мониторинг и броят на пробите са съобразени така, че да се осигури равномерно разпределение на водните проби през цялата година.

Ежемесечно (до 5 работни дни от началото на месеца) дружеството и РЗИ - Хасково обменят данни от проведения мониторинг за качеството на питейната вода.

Информация за пробите, които не съответстват на изискванията по микробиологичните показатели, се представят от РЗИ – Хасково на дружеството веднага след тяхното установяване.

Във всички случаи на несъответствие на качеството на питейната вода с определените  от Наредба №9/2001 г. изисквания „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково  незабавно провежда проучване с цел установяване на причините, като своевременно информира РЗИ –гр.Хасково.

В мониторинговата програма са посочени показателите от постоянният  и периодичният мониторинг  за които лабораторията на дружеството разполага с нужната апаратура и разработени методи за анализ на водата както следва:

- постоянен мониторинг - 14 броя показатели: цвят, мирис, вкус, мътност, желязо, нитрати, рН, нитрити, амон.йони, манган, електропроводимост, остатъчен хлор, коли форми  и ешерихия коли.

- периодичен мониторинг – 29 броя показатели: цвят, мирис, вкус, мътност, окисляемост, желязо, нитрати, рН, нитрити, амон.йони, манган, електропроводимост, остатъчен хлор, сулфати, калций, магнезий, фосфати, хлориди, обща твърдост, флуориди, мед, цинк,  цианиди, алуминий, бор, коли форми, ешерихия коли,  ентерококи и микробно число.

Мониторингът на показатели от периодичния мониторинг на тежки метали, бензен, 1.2.3 етен, трихалометани, ПАВ, пестициди  и други по Наредба № 9/2001г., се възлага на акредитирани лаборатории срещу заплащане, като броя на пробите е съобразен спрямо изискванията на нормативните документи.

Всички предписания издадени от РЗИ гр.Хасково към „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково се изпълняват в посочените срокове, като на първо място сме обръщали внимание на качеството на подаваната към консуматорите вода и са търсени начини за  подобряването й.  Няма издадени актове във връзка с неизпълнение на предписания.

На територията на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково функционира една ПСПВ - ПСПВ Ябълково, която пречиства водата от манган. Водочерпенето е от 36 броя кладенци разположени по поречието на река Марица. Водата преминава през черпателен резервоар, 12 броя филтри и пречистената вода отива в събирателна шахта и втори черпателен резервоар. Дезинфекция на суровата вода се извършва  с натриев хипохлорит. Основното хлориране е в напора, а като резервен вариант дезинфекцията може да се извършва в черпателния резервоар на пречистената вода.

По отношение на стандартноста по физико-химични показатели най-голям процент са нестандартните проби по показателя манган. Това е характерно за добиваната вода по поречието на река Марица – в градовете Симеоновград и Свиленград и във ПС – Българин, Брягово, Николово и с.Бисер. Стойностите на показателя надвишават многократно изискванията по нормативните документи. Това са населени места с голям брой население, където анализите показват високо съдържание на манган в питейната вода.

В районите няма друга възможност за включване на нови водоизточници за захранване на населението с вода отговаряща на изискванията. Единственото трайно решение е изграждане на Пречиствателни обезманганителни станции.

Нестандартни проби има и по отношение на показателите:

Фосфати - ВЗ Ябълково,  ВЗ Българин,  ВЗ Брягово

Желязо - ВЗ Брягово, ВЗ Странджево, ВЗ.Николово

Нитрати - ВЗ Свирково, ВЗ Тракиец, ВЗ Сусам, ВЗ Нова Надежда

Амоняк - ВЗ Брягово, ВЗ Българин

Дезинфекция на суровата вода се извършва чрез използването на хлорни реагенти – натриев хипохлорит и хлорен диоксид. На всички населени места има монтирани  дозаторни помпи за хлорни реагенти. Направените инвестиции влияят положително на качествената дезинфекция на питейната вода, което води до по-добри микробиологични резултати.

### 2.9.2. Предприети действия за изпълнение на нормативните изисквания към              качеството на питейната вода за следващия програмен период

ВЗ Симеоновград и ВЗ Брягово

Проблемът с качеството на водата за ВЗ гр. Симеоновград и ВЗ Брягово съществува от години. Основен проблем е съдържанието на манган. При въвеждане на ПС в експлоатация  водата и тогава е била с отклонения по показателя манган.

Към момента  за гр. Симеоновград и с. Преславец е избран изпълнител за  „Изготвяне на пред инвестиционно проучване /ПИП/ и задание  за проектиране на пречиствателно съоръжение за питейни води”. През 2015г. са почистени 6 броя тръбни кладенци за увеличаване на дебита им и се оборудваха с нови помпени агрегати и автоматизация за дистанционно управление от диспечерския пункт в гр. Хасково.

ВЗ Брягово за селата с. Брягово, с. Александрово, с. Нова надежда, с. Поляново и с. Константиново” – изготвяне на ПИП и задание за проектиране във фаза идеен проект на пречиствателно съоръжение за питейни води – обезманганяване на ВЗ.

ВЗ Свиленград

За ВЗ Свиленград през 2008год. е стартирала процедура в МРРБ за избор на изпълнител на инженеринг /проектиране и строителство/ за ПСПВ. Все още няма построена такава. В краткосрочната инвестиционна програма за 2014-2020год. на Мастер плановете са предвидени средства за изграждане на пречиствателно съоръжение за питейни води

ВЗ Българин

За ВЗ Българин в краткосрочната инвестиционна програма за 2014-2020год. на Мастер плановете са предвидени средства за изграждане на пречиствателно съоръжение за питейни води

ВЗ Николово

Водата от ПС Николово се използва само през летния сезон при недостиг на достатъчни водни количества. През останалата част от годината с. Николово получава вода от каптажите на ВЗ Широка поляна. В краткосрочната инвестиционна програма за 2014-2020год. на Мастер плановете са предвидени средства за изграждане на пречиствателно съоръжение за питейни води.

ВЗ Бисер

За с. Бисер предстои въвеждане в експлоатация на ПСПВ – обезманганителна.

ВЗ Лозен 2

ПС Лозен 2 е спряна от експлоатация през лятото на 2013г. и с Лозен се водоснабдява от ВЗ Белица. В краткосрочната инвестиционна програма за 2014-2020год. на Мастер плановете са предвидени средства за изграждане на пречиствателно съоръжение за питейни води.

За изброените по горе водоснабдителни зони е необходимо изграждане на пречиствателни обезманганителни станции. Изборът на технология за пречистване на водата следва да се извърши чрез предварителни инвестиционни проучвания, които да завършат със Задание за проектиране на ПСПВ и да се приемат от компетентен експертен съвет.

Тези етапи са с голяма важност за надеждното пречистване на водата с минимални капитални вложения и експлоатационни разходи, при минимална себестойност на пречистената вода.

За останалите ВЗ с отклонения по показателите нитрати и фосфати няма техническа възможност за смесване на водата с други водоизточници. Няма предвидени средства и финансиране за проектиране и изграждане на пречиствателни съоръжения.

## 2.10.	Аварии по водопроводната мрежа

Броят на авариите по водопроводната мрежа е представен в таблицата по-долу:

| Вид Авария | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- |
| По довеждащи водопроводи | 804 | 838 | 848 |
| По разпределителна мрежа | 1645 | 1794 | 1814 |
| На СВО | 1001 | 1070 | 1088 |
| На ВПС | 92 | 32 | 40 |

Както бе представена информация за състоянието на водопроводната мрежа, по-голямата част от тръбите са етернитови и средната им възраст  е повече от 40 години. Това неминуемо е предпоставка за повишаване броя на авариите.

За подмяна на водопроводната мрежа са необходими значителни средства, което е невъзможно да бъде постигнато с вътрешни средства, както е невъзможно и извършването на цялостната й подмяна рамките на разглеждания регулаторен период.

В инвестиционната програма на дружеството са заложени средства за подмяна и реконструкция на участъците от мрежата с регистрирани най-голям брой аварии.

Различна е ситуацията при боря на авариите във ВПС - поради въвеждане на автоматизации в помпените станции, броя на авариите в тях значително намалява.

## 2.11.	Прогнозен брой на СВО и СКО

Броят на новоизграждащите СВО и СКО зависи пряко от броя на заявките за присъединяване към ВиК мрежите, както и инвестиционните възможности на дружеството за подмяна на съществуващи такива при реконструкции на пътища и имоти.

С увеличаването на броят им се постига и повишаване на нивото на покритие на водоснабдителните и канализационни услуги на дружеството. Считаме, че предвид прогнозното намаляване на населението в региона, темпът на нарастване на ново изградените отклонения ще намалява, затова прогнозните темпове са:

## 2.12.	Политика за повишаване на квалификацията на служителите

С цел повишаване на квалификацията, политика  на дружеството е да  изпраща служители на курсове и семинари за затвърждаване и получаване на нови знания в различни професионални направления. Във връзка с правилното прилагане на българското законодателство, предприятието провежда ежегодни изпити по проверка на  знанията за правилата на безопасност при работа с електрически уредби и мрежи, както и изпити за придобиване на квалификационни групи и проверка на знанията по безопасността на труда на електротехническия персонал и лицата, обслужващи електрически агрегати, уредби и съоръжения на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково. Предвижда се и за напред провеждането на курсове и изпити за квалификация и преквалификация на работници и служители на дружеството.

## 2.13.	Брой на постъпилите жалби

Броят на постъпилите жалби във „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково за 2014г.е в размер на 109 бр.

Характерът на жалбите е в следните направления:

- Висок разход „общо потребление” - 2 бр.

- Несъгласие с начислени водни количества – 42 бр.

- Нарушено водоподаване (планирани и аварийни прекъсвания, ниско и високо налягане) - 13 бр.

- Наводнения от канализационната мрежа -  9 бр.

- Лошо качество на питейната вода  - 7 бр.

- Други (технически и административни услуги, вменяване на задължения на потребителите за закупуване на водомери на СВО, неизвършен отчет на измервателен уред, липса на задължителни реквизити във фактури и др.) -36 бр.

Анализ на постъпилите жалби за 2014 г.

През 2014 година във „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД гр. Хасково са постъпили  109  жалби на потребители. Съгласно характера на поставените в жалбите проблеми е видно, че най - голям относителен дял заемат тези  за  несъгласие с начислени водни количества  -  около 38 % от общия брой.

Жалбите свързани с  нарушено водоподаване  са  12% от  всички постъпили. Те получават най – бързо удовлетворение,  тъй като  авариите  се отстраняват в максимално кратки срокове.

Жалбите  отнасящи се  за   разход  „общо потребление”  са около  2 % . Най-честите причини за тях са несъгласие на потребителите с разпределянето на консумираната вода – разликата между общ и индивидуален водомер.

8 % от жалбите се отнасят за наводнения от канализационната мрежа. Основно тези случаи са следствие на  амортизираната  канализация.

През 2014 година имаме постъпили седем жалби отнасящи се за лошо качество на питейната вода. Всичките седем са от жители на гр. Симеоновград. Проблемът с качеството на водата там е съдържанието на манган над определената норма съгласно Наредба № 9 на МЗ. Инициирана от нас бе среща с Областния управител на област Хасково и свикване на кризисен щаб, където предложихме да бъдат осигурени приоритетни средства от бюджета за изграждане на ПСПВ. В момента се подготвя процедура в отдел “Обществени поръчки” на МРРБ за избор на изпълнител, който да изготви пред проектни проучвания и Техническо задание за проектиране на ПСПВ гр. Симеоновград.

Част от жалбите в графа „други” се отнасят за  нередовно отчитане. В тези случаи се търси отговорност от служителите, които са допуснали нередовно отчитане на водомерите.                                                                                                                                                     На всички постъпили жалби е отговорено,  като 88 броя от тях са получили отговор в определения 14 дневен срок. При 21броя не е спазен законово определения срок, поради наложила се по-обстойна проверка на съответната жалба.

При решаване на проблемите в постъпилите жалби са спазени изискванията и реда на разглеждането им определени в Наредба № 4 и Общите условия.

„Водоснабдяване и Канализация” ЕООД гр. Хасково полага максимални усилия за да получат потребителите отговор,  удовлетворение или решение на проблемите описани в жалбите.

Брой на постъпилите жалби за деветмесечието на 2015г.

Общият брой на постъпилите в дружеството жалби е  46 бр., като те имат следния характер:

- Висок разход „общо потребление”- 4 бр.

- Несъгласие с начислени водни количества – 4 бр.

- Нарушено водоподаване (планирани и аварийни прекъсвания, ниско и високо налягане) - 12 бр.

- Наводнения от канализационната мрежа -  11 бр.

- Лошо качество на питейната вода  - 4 бр.

- Други (технически и административни услуги, вменяване на задължения на потребителите за закупуване на водомери на СВО, неизвършен отчет на измервателен уред, липса на задължителни реквизити във фактури и др.) - 11 бр.

## 2.14.	Брой на заявките за присъединяване към ВиК мрежите

В таблицата по-долу са представени броя на заявките за присъединяване към водоснабдителната и канализационна мрежа към 2014г., както и прогнози за 2015-2016 г.:

Дружеството се стреми да удовлетвори всички постъпили заявки своевременно като присъединява желаещите потребители, след представени съгласувани скица и проект, отговарящи на нормативната уредба. Няма неизпълнени заявки за присъединяване, които да отговорят на нормативната уредба за 2014, както и не се предвиждат такива за 2015 и 2016г.

## 2.15. Резултати от провеждания мониторинг върху количеството и качеството на генерираните утайки на ПСОВ

Финансирането и изграждането на ПСОВ-Хасково се осигурява чрез изпълнителна агенция ИСПА в периода 10.01.2005-04.04.2012 г. заедно с ПСОВ-Димитровград и ПСОВ-Стара Загора за строителство по поречието на р. Марица на стойност 10 091 361,57 евро. С изграждането и се намалява притока на вредни вещества и биогенни елементи във водоприемника р.Хасковска.

През последните години в България се построиха и пуснаха в експлоатация редица съоръжения за биологично пречистване на битови и промишлени отпадни води. Има и нови станции, които са в процес на изграждане или във фаза проектиране. Целта на пречиствателните съоръжения е да се гарантира окисляването и разлагането на органичните вещества, за да се отстранят органогенните елементи от отпадъчните води, така че да могат да се отвеждат към водни басейни от различна категория. При първичното, вторичното и до определена степен третичното пречистване на общински отпадъчни води се генерира утайка.

Количество на добитите утайки, съдържание на сухо органично и неорганично вещество в суровата и в стабилизирана утайка. Преработени и генерирани утайки от дейността на ПСОВ – Хасково за 2014 г.2015 и прогноза за 2016 г.

В табличен вид по-долу са представени количествата и съдържанието на утайката генерирана от ПСОВ, гр.Хасково:

Количество на генерираната утайка:

Качество на генерираната утайка:

Утайката е класифицирана като не опасна с код 190805 на база на лабораторни изследвания, а именно:

Методи за стабилизиране на утайката

Резултатите от лабораторните изследвания показват, че утайката е годна за депониране на депо от общ характер, защото не попада в обхвата на изключенията по чл.14, ал.1 от Наредба №8/24.08.2004г. Такава е практиката на дружеството през 2014 год. С оглед на ограничаване на депонирането на утайки, разглеждаме други методи за оползотворяване като:

- Оползотворяване в селското стопанство

- Рекултивация на нарушени терени и мини

Един от най-разпространените методи за стабилизиране на утайките е третирането им с негасена вар. След това третиране кека може да се използва за употреба в селското стопанство, за рекултивация на нарушени терени или мини, тъй като съдържанието на тежки метали е далеч от ( ПДК ) Приложение 2, и Приложение 3 на Наредба №3/2004г. публикувана в ДВ№44/2004г. Необходимо е проектиране и изграждане на съоръжение за влагане на негасена вар. В лабораторията при станцията бе направен тест за стабилизиране и обеззаразяване на КЕК, третиран с негасена вар. Теста излезе положителен като рН на утайката е > 12.

Методи за третиране на утайката и вложени реагенти

В ПСОВ гр. Хасково, утайката се обезводнява като се използват лентови филтър преси и се влага Flopam FO 4650, флокулант за коагулация на утайката.

Дейности по оползотворяване на утайката

Както бе отбелязано по-рано, през 2014 г. извозихме и депонирахме 441.05 т. сухо тегло на сметище в с. Гарваново. През 2015 г., ръководството на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД гр. Хасково предприе действия по организиране на извозване на утайка за рекултивиране на кариера в с. Крепост. Действията по цялостния процес по организиране на изваждането на необходимите разрешителни и документи бе извършен от външна фирма, с която дружеството сключи договор. По този начин през 2015 г. бяха оползотворени 430.32 т. сухо вещество. Очакванията се през 2016 г. да продължим с рекултивация на 169 т. сухо вещество на кариера в с. Крепост, а останалото прогнозно количество от 261т. да се използва за оползотворяване в селското стопанство.

## 2.16. Анализ на данните от извършвания мониторинг върху качеството на заустваните производствени отпадъчни води

Общото количество на постъпилите за пречистване в ПСОВ Хасково отпадъчни води през 2014 г. са 12 436 438 м3; за 2015г. са 12 633 217 м³, а прогнозни количества за 2016г.са 12 633 500 м3. От тях битовите и приравнените към тях обществени отпадъчни води в проценти са 48%, отведените промишлени отпадъчни води са 12 %, дъждовни и инфилтрация 40 %. Проектния капацитет на станцията е 10 852 545 м³ при сухо време, като максимално може да поеме до 15 697 920 м³.

Количеството на заустените пречистени отпадъчни води през 2014г. са 10 592 607 м3  за 2015г. са 10 665 977 м³, а прогнозните за 2016г. са 10 667 000 м³.

Качеството на тези води, определено като съотношение на броя проби за качество към броя проби, отговарящи на условията, включени в разрешителното за заустване, показва, че всички направени проби имат съответствие на посочените изисквания в разрешителното за заустване.

Достигнатите показатели за качество на отпадъчните води имат следната

характеристика:

| № по ред | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | разрешени | достигнати |
| 1 | РН | 6-9 | <100% |
| 2 | Неразтворени вещества | 35 | <100% |
| 3 | ХПК | 125 | <100% |
| 4 | БПК5 | 25 | <100% |
| 5 | Общ Азот | 10 | <100% |
| 6 | Общ Фосфор | 1 | <100% |
| 7 | нефтопродукти | 0.5 | <100% |

Следващата таблица представя резултатите от провеждания мониторинг върху качеството на входящия и изходящия потоци на ПСОВ гр. Хасково за основните наблюдавани показатели -БПК5, ХПК, НВ, общ Азот, общ Фосфор.

По собствен мониторинг в акредитирана лаборатория на МОСВ са реализират по 15 броя проби за 2014г., 2015г. и 2016г. Брой на нестандартните проби и показатели, по които са констатирани несъответствия със стандартите са незначителни. Несъответствия има при показател Р. На станцията няма изградено съоръжение за дозиране с FeCl3. По собствен мониторинг в акредитирана лаборатория на МОСВ за ПСОВ гр. Хасково през 2014г. и до м. септември на 2015г. не са констатирани нестандартни проби.

Анализ на получените резултати:

Резултатите от провеждания мониторинг на отпадъчните води в ПСОВ гр. Хасково показват, че се достигат заложените в проекта на пречиствателното съоръжение нормативни изисквания, с минимални изключения.

Анализ на данните от извършения мониторинг върху качеството на заустените промишлени отпадъчни води в градската канализация, постъпващи за пречистване в ПСОВ.

Данните от извършвания мониторинг върху качеството на заустваните промишлени отпадъчни води в градската канализация, постъпващи за пречистване в ПСОВ сочат, че отпадъчните води от контролираните 39 фирми главни замърсители, не влияят съществено върху качеството на постъпващите в ПСОВ отпадъчни води. В таблицата по-долу са представени основните промишлени предприятия:

Оценка на приноса на промишления поток към общия битов поток по основните показатели на (като средно дневни товари) фактурирани количества, БПК5, ХПК, НВ, общ Азот, общ Фосфор.

За 2014г.,среднодневното замърсяване по БПК5 е 66,05 мг/л

За 2014г.,среднодневното замърсяване по ХПК е 144,45 мг/л

Коефициента на замърсеност за 2014г.е съответно ( Кi) = ХПК/БПК5=144,45/66,05=2,19

Коефициента на замърсеност до м. септември вкл. на 2015г. е съответно (Кi) = 1957,97/861,06 = 2,27, забелязва се нарастване от 8,4% в резултат на повишени икономически дейности за първото деветмесечие.

Поради остарялата канализационна мрежа на град Хасково и големия процент на инфилтрация (около 400%) се наблюдава степен на замърсяване на входящия поток отпадъчни води в ПСОВ значително под проектния капацитет, което затруднява преценката относно влиянието на промишления поток към общия битов поток.

Предвид направените анализи на заустените в градската канализация дружества, се констатира влияние на промишления поток по показател ХПК, следствие на залпово изпусканите в канализацията неорганични и органични мазнини. Показателно е натоварването на станцията през месец август, който съвпада с прибирането на ”репкото”. Има дни когато ХПК/БПК=561/124=4,5 > 3, и товар от Ü=7,2 т. при средно натоварване от 3,4-3,5 т.

## 2.17. Специфични   външни  фактори,   които   оказват  въздействие  върху  дейността  на  ВиК

Влиянието  на специфичните  външни фактори  се  проявява с  различен  интензитет в зависимост от характеристиката на всеки отделен фактор. В най-голяма степен върху дейността на ВиК оператора дават отражение следните фактори:

- Териториално разпределение на водоснабдителните и канализационните системи;

- Наличието на водни ресурси;

- Начините за вземане на природната вода;

- Качествената характеристика на природната вода;

- Отдалечеността на водните обекти от урбанизираните територии;

- Степен на изграденост на водоснабдителните и канализационните мрежи.

Наличието на водни ресурси дава по-слабо отражение върху дейността на ВиК оператора. Това е така, защото на обслужваната територия има достатъчно на брой и по обем водоизточници, задоволяващи потребностите от битово и промишлено водоснабдяване. Изключението е в неводоснабдените селища, където се използват само местни водоизточници.

Начините за вземане на природна вода дават силно отражение върху разходите за електроенергия. Това е така, защото добиването на вода е от кладенци - тръбни и шахтови и се извлича чрез помпени станции.

Най-съществено се проявява проблема - енергоемкост в градовете, където има завишена гъстота на населението. Освен това големият брой потребители във високоетажни жилищни комплекси, изисква инсталирането на съоръжения за повишаване на налягане, които допълнително оскъпяват водата. От тук се проявяват и различията в два аспекта:

- Наличните водни количества;

- Цената на питейната вода по общини и населени места.

Качествената характеристика на природната вода поставя остро въпроса за нейното пречистване. На територията на ВиК оператора действа само една пречиствателна станция за питейна вода. Това е крайно недостатъчно. Необходимо е изграждането на още няколко ПСПВ.

Отдалечеността на водните обекти от урбанизираните територии влияе върху непрекъснатостта на водоснабдяването и режимното водоснабдяване в част от селищата на региона.

Много силно влияние върху дейността на ВиК оператора оказва степента на изграденост на водоснабдителната и канализационните мрежи, като се има предвид обстоятелството, че тя е със степен на изграденост от 20% до 30%, а нейното въвеждане в действие е преди много години.

# 3. Техническа част

## 3.1. Анализ на съществуващото и прогнозно ниво на потребление на В и К услуги

Съгласно Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, издадена от МРРБ от 01.06.2006г., балансът на водоснабдителната система се разделя на следните категории:

Общо водно количество на входа на системата Q4, което се разделя на:

- Обща законна консумация Q5;

- Общи загуби на вода Q6;

Обща законна консумация Q5 включва:

- Продадена фактурирана вода Q3, включваща:

  - Фактурирана измерена консумация на вода Q3.1

  - Фактурирана неизмерена консумация на вода Q3.2;

- Подадена нефактурирана вода Q3A, включваща:

  - Нефактурирана измерена консумация на вода Q3A.1

  - Нефактурирана неизмерена консумация на вода Q3A.2;

Общи загуби на вода Q6 включва:

- Търговски загуби на вода Q8, включваща:

  - Незаконно ползване Q8.1

  - Неточност при измерване Q8.2;

- Реални загуби на вода Q7, включваща:

  - Течове във водопроводи за сурова вода и загуби при пречистването им Q7.1

  - Течове в системата за пренос и разпределение Q7.2

  - Течове и преливане на резервоари за съхранение Q7.3;

  - Течове в сградните отклонения Q7.4

Неносеща приходи вода (неотчетена вода) Q9 включва:

- Подадена нефактурирана вода Q3A,

- Търговски загуби на вода Q8

- Реални загуби на вода Q7

На практика, категории Q3A, Q8 и Q7, и съставящите ги компоненти не могат пряко да бъдат измерени, като за тяхното изчисляване се използват както съвкупности от реални данни от измервания, така и аналитични изчисления.

Формираният ръст във фактурираните водни количества за периода от 2014 - 2016 г. е

отчетен и заложен в прогнозата на настоящия бизнес план.

През 2014г. се наблюдава спад във фактурираните  водните количества спрямо 2013г. Такава тенденция се наблюдава и през отминалите години. Въпреки тази тенденция в настоящия бизнес план 2014-2016г. залагаме минимален ръст на фактурираните водни количества. Тази прогноза е направена на база много фактори, които оказват както отрицателно, така и положително влияние, но взети заедно с по-голяма тежест са тези мерки, които компенсират естествения спад на потребление.

Въпреки прогнозите на НСИ за намаляване броя на населението, залагаме ръст, дължащ се на предприетите от дружеството мерките за справяне с незаконните връзки, регулярното отчитане на водомерите и наличието на допълнителни водни количества за бежанските центрове в гр. Харманли и с. Пъстрогор.

На база на направените калкулации, неносещата приходи вода за периода 2014-2016г. ще намалява с 0,02% на годишна база.

Изготвеният воден баланс за 2014-та година, съгласно горната методология, е следният:

Същият баланс с информация за 2015 г. е представена по-долу:

Изготвеният баланс за 2016-та година, съгласно горната методология, е следният:

По отношение на фактурираните количества за услугата пречистване на отпадъчни води сме предвидили ръст със съответно: 5% между 2014 и 2015г. и 23% между 2015 и 2016 г.

| Пречистени количества отпадъчни води | м3/год | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 568 519 | 2 689 423 | 3 319 700 |
|  |  |  | 5% | 23% |

Основната причина за това увеличение е предстоящото приемане на двете ПСОВ в гр. Свиленград и с. Бисер.

## 3.2. Програма за постигане на годишните целеви нива на показателите за качество

В тази точка на бизнес плана се посочени мерките, посредством които ще се намалят

разликите между  съществуващите и  нормативно  определените  нива с Наредбата за

дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните  целеви нива на

показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги.

Редът и условията за определяне на тези нива се уточняват в чл.20, 21, 22 и 23 от наредбата.

Направените до момента анализи на практическите резултати показват, че заложените в

Наредбата изисквания за дългосрочните нива за качество на ВиК услугите, които следва да

бъдат постигнати до края на 2016 г., са нереалистични за постигане, с оглед лошото

състояние на ВиК инфраструктурата в момента и ограничените възможности за инвестиции

от страна на всички ВиК дружества.

В настоящия бизнес план в Справка №4 са показани реалистични нива на ключовите

показатели,   които   ще   бъдат   постигнати,   посредством   изпълнение   на   предвидените

инвестиционни проекти за периода 2014 - 2016г.

На практика съществува  пряка връзка между  цената на  ВиК  услугите,  размера на

инвестиционната програма и нивата на ключовите показатели. Промяна във всеки един от

тези  ключови  компоненти,   автоматично   води  до  промяна  на  нивата  и   на другите

компоненти.

## 3.3. Ремонтна програма

Ремонтната програма е разработена в следните направления:

- Повишаване качеството на извършваните ремонтни дейности с използване на нови технологии и материали;

- Използване на нови технологии и технически средства за откриване на запушвания в

канализационната система.

В бизнес плана ремонтната програма е представена в табличен вид по обекти. Разходите за ремонтни материали, разходите за извършване на ремонта според избраната технология, и съответно очакваните ефекти от ремонтните дейности е представена в Справка №5 . За някои от ремонтните дейности (аварии на разпределителни, довеждащи водопроводи и аварии на СВО) сме увеличили нивата от 2014 г., с оглед на резултатите от първото деветмесечие на 2015г., както и с оглед на това, че системите са значително амортизирани вследствие на продължителната им експлоатация.

## 3.4. Програма за намаляване на загубите на вода

За следващия регулаторен период са предвидени следните мерки, целящи да доведат до оптимизиране на мрежата, подобряване управлението и ефективността на мрежата и намаляване на нивата на аварии и физически загуби на питейна вода:

- Оптимизиране зонирането на мрежата;

- Ефективно измерване на водни количества и налягане;

- Изграждане и развитие на системи SCADA и Телеметрия;

- Проучване на мрежата;

- Управление на налягането;

- Проактивно локализиране на скрити течове;

- Подмяна на улични водопроводи;

- Подмяна на къси участъци от водопроводната мрежа;

- Подмяна на спирателни кранове;

- Подмяна на сградни водопроводни отклонения;

- Проучване на помпени станции и помпено-хидрофорни уредби - анализ на работата на съоръженията, анализ на захранваните територии/обекти, извършване на необходимите дейности по реконструкции и оптимизация;

- Реконструкция на резервоари, помпени станции, други обекти;

Въпреки взетите мерки нивата на физически загуби на питейна вода ще останат на почти същото ниво за периода 2014-2016г., тъй като водопроводната мрежа е силно амортизирана и за постигане на по-изразителен ефект е необходим както по-дълъг период от време, така и значителна сума инвестиции в редица аспекти на мрежата.

За периода 2014-2016 година една от основните дейности ще бъде във връзка с намаляване на търговските загуби на вода.

Търговските загуби, свързани с измерване на водопотребление се дължат основно на:

- нерегистрирано, нерегламентирано водопотребление;

- неизмерено водопотребление - не се измерва от главен водомер;

- необхванато водопотребление - не се обхваща от измервателният уред

По отношение на измервателните уреди на СВО, общият им брой към края на 2014г.е 66 526, очакванията за 2015г. – 66 603 и за 2016г. 66 739. Голяма част от тях трябва да бъдат приведени в метрологична валидност. Планът на дружеството за привеждане на  водоизмервателни уреди в метрологичен срок е съответно за 2015 – 858 бр.,  а за 2016 г. – 1350 бр., съгласно Закона за измерванията и Заповед А-441/13.10.2011 г. за периодичността на последващите проверки на средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Към края на 2014 г. все още има блокове с неработещи – 273 броя и не монтирани общи водомери – 400 броя, които са потенциален източник на генериране на търговски загуби. Основните проблеми, които възпрепятстват решаването на тези проблеми са свързани основно със следните обстоятелства:

- липса на изградени водомерни шахти – според настоящето законодателство водомерните шахти са собственост на клиентите на дружеството и следва да бъдат изградени от тях. В голяма част от случаите дружеството няма възможност да налага наказания или да принуждава клиентите на дружеството да изграждат водомерни шахти;

- липсата на тротоарни спирателни кранове;

- затруднена комуникация с общинските администрации относно разрешителни за изкопни дейности;

- стари и изгнили СВО – едва след тяхната подмяна би могло да се изпълни монтаж на водомерен възел;

- неосигурен достъп до имотите – в много случаи клиентите на дружеството не осигуряват достъп до имотите си, което възпрепятства подмяната на приходни водомери;

Несъбраните вземания са един от основните проблеми, с които дружеството се сблъсква. Икономическата криза в страната, ниските доходи, липсата на работни места  води до голяма безработица и  принуждава младото трудоспособно население да търси препитание в по-добре развити икономически райони на страната или зад граница. Увеличава се дела на населението в пенсионна възраст, което е с ниски доходи. Наблюдава се и нарастване на ромското население, което е неплатежоспособно. Масовото обществено недоволство срещу монополите и компаниите, предоставящи комунални услуги допълнително се отразиха негативно върху размера на несъбраните вземания на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД. Общата стойност на вземанията към 30.09.2015 г. е представено в таблицата по-долу:

Видно от представените данни, най-голям е процента на дълга на домакинствата, следван от търговските организации.

Стратегията за събиране на вземания в периода 2014–2016г. ще бъде две основни насоки:

- от една страна ще насочим усилията си да се събират текущите задължения и да не се допуска натрупване на задължения;

- от друга страна, да се разрешат съществуващи проблемни случаи с вече натрупани задължения от минали години, особено на блокове и квартали с ромско население.

За да не се допуска натрупване на задължения, действията по събираемостта ще са ориентирани към неплатени фактури от момента, когато бъдат просрочени. Действията по събираемостта ще бъдат адаптирани към типа клиент, поведението му по отношение на плащането, като се започне с обаждания по телефона за последни задължения, предложения за споразумение за разсрочено плащане – за клиенти, които обикновено плащат сметките си, но имат временни финансови затруднения. Посещенията до врата и уведомителните писма ще бъдат насочени към клиенти със средно ниво на риска, а до прекъсване на водоснабдяването (когато е възможно) ще се стига при некоректни платци, при които рискът от несъбираемост е повишен.

Използването на различни начини на плащане, които гарантират бърза събираемост, като плащане по електронен път, откриване на още каси - в по отдалечените райони е друго действие, което се предприема с цел подобряване на събираемостта. През 2015г., дружеството  сключи договор с „Български пощи” и по този начин разшири точките за плащане в обслужваната територия, давайки възможност за плащане и в по-малките населени места (селата).

За да се спре увеличаването на несъбраните вземания планираме да се приложат следните превантивни мерки и действия:

- изчистване на възраженията по отношение на натрупан дълг;

- оптимизиране на водомерното стопанство;

- монтиране но общи водомери на блокове, където няма или не работят;

- по-тясно сътрудничество с местните общини във връзка с общинските задължения;

- по-тясно сътрудничество с районните общини, както и с представители на общността по отношение на дълга в зоните с предимно ромско население;

- по-стриктен контрол и приемственост при изпълнения на предприетите действия;

От друга страна, фокусът върху подобряване на дейностите по събиране на вземанията и ефективността остава. Въз основа на гореспоменатите мерки, стъпките които ще се предприемат са:

- увеличаване броя на длъжниците - дадени на съд;

- увеличаване на мотивацията на екипите по събиране на вземанията

- по-тясно сътрудничество с отдел ИТ по отношение на подобрения на мониторинговите доклади и анализ на данните;

- търсене на решение за прекъсване на водоснабдяването в имоти с големи задължения, при които са изчерпани всички варианти за разсрочване на натрупани задължения.

## 3.5. Мерки за подобряване ефективността и ефикасността на съществуващите мрежи и съоръжения

### 3.5.1 Изграждане на нови и разширяване обхвата на съществуващите диспечерски системи

Инвестиционните проекти насочени към надеждното функциониране на водопроводната мрежа са пряко свързани с разширението и оптимизацията на работа на контролно-измервателната система SCADA. Разширяването на обхвата на подаваната информация от съоръженията по водопроводната мрежа и добавянето на  нови обекти, ще даде възможност за вземане на по-прецизни експлоатационни решения, предвиждане на евентуални проблеми, откриване на "дефекти" в работата на водоснабдителната мрежа и по този начин в дългосрочен план ще осигури по-високо качество на обслужването на клиентите. Ще бъдат разширени възможностите на съществуващата автоматизирана система за управление, чрез усъвършенстване на съществуващите и добавяне на нови обекти към системата. Очакваните ползи са следните:

- Подобряване на възможностите за управление в реално време на водоснабдителните мрежи, включително и отдалечено управление на по-голяма част от съоръженията;

- Значително подобрение на възможностите за реакция и обратна връзка при настъпване на промяна във функционирането на системата;

- Централизиране на управлението на отдалечени водоснабдителни обекти и намаляване на времето за реакция.

Диспечерските системи на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково имат за цел да обхванат всички водоснабдителни системи, канализационната система и пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води. Наблюдението може да се извършва от всяка точка чрез вътрешната мрежа на компанията, която е с необходимото ниво на защита. Информацията за текущото състояние и плановете за развитие на SCADA в периода 2014-2016г. е обобщена в таблицата по-долу, описваща обектите с диспечерски системи.

ВС „ Минерални бани”

Изградена е система за наблюдение и диспечеризация на всички обекти от водоснабдителната система – помпени станции и водоеми. Системата е изцяло автоматизирана, без персонал на място, като отчита променливата консумация през летния и зимния период. Извършва се наблюдение на всички обслужващи резервоари в реално време, както и управление на изпълнителни съоръжения (кранове, саваци и др.) от диспечерския пункт в контролна зала, което води до автоматизация на ключови съоръжения, които имат отношение към управлението на мрежата. Всички помпени станции се наблюдават и управляват от разстояние и са в автоматичен режим и работят в режим на енергийна ефективност. Изградена е система за наблюдение на някои основни разходомери по системата, като в периода 2015-2016г. ще се свържат останалите основни разходомери. Осигурява се измерване и на наляганията във водоснабдителната система, което гарантира постоянно наблюдение и възможност за предприемане на превантивни мерки. Постоянно се следи електропотреблението, като натоварването е съобразено с часовите зони на ел.енергията. По същия начин през 2015-2016г. се планира диспечиризацията на ВС Момково, която в момента не обхваща цялата система.

През 2014г. започна изпълнение на проект за управление и наблюдение на хидрофорните уредби от диспечерската система, чието изпълнение ще продължи и през периода 2015-2016г. Планира се средногодишно към системата да бъдат подменяни средно по 3 хидрофорни уредби. Ползите от изпълнение на този проект са следните:

- Подобряване на ключовия показател „непрекъснатост на водоснабдяването”, поради осигуряване на надеждност на водоснабдяването за високите части на жилищните сгради;

- Намаляване на времето за реакция при аварии на съоръженията;

ПСОВ

Към момента във всяка пречиствателна станция има изградена SCADA система за управление на технологичните процеси в пречиствателната станция. Предвижда се основни параметри да се диспечеризират от централния диспечерски пункт. Данните да се получават 24 часа в денонощие.

Канализационна система

Всички канализационни помпени станции се управляват и наблюдават от изградената локална диспечерска система. През 2015г. и 2016г. е планирано да започне изпълнението на проект за осигуряване на наблюдение на преливниците по системата, чието изпълнение ще продължи и през 2016г. Изпълнението на този проект ще осигури ранно известяване при възникване на проблеми по канализационната мрежа.

Проектите за изграждане и разширения на диспечерските системи са изключително важни за управлението, оптимизацията и превенция по водоснабдителните и канализационните мрежи. Очаква се значително намаляване на възникващите  аварийни ситуации и съкращаване на времето за реакция, което ще намали неудобствата за клиентите на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Хасково и ще подобри качеството на предоставяните услуги.

В таблицата по-долу са посочени обектите, които са обхванати от изпълняваните до базовата година проекти, свързани с диспечерските системи, както и тези които ще бъдат включени в предвидените за периода 2014-2016г. проекти. За всички обекти, за които са изградени диспечерски системи към 2014г. ще бъде осигурено  поддържане за периода на удължаване на регулаторния период.

|  |  | 2014 |  |  |  | 2015-2016 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВС | Обекти | Наблюдение | Управление | Дублиране на комуникация | Надграждане | Наблюдение | Управление | Дублиране на комуникация | Надграждане | Подмяна на оборудване |
| ВС Минерални бани | ПС Горски извор | X | X |  |  | X | X |  |  |  |
|  | НВ Горски извор | X |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | ПС Мин. бани | X | Х |  |  | X | Х |  |  |  |
|  | НВ Мин. бани | X |  |  |  | X |  |  |  | X |
|  | ПС Вълканово | X | Х |  |  | X | Х |  |  | X |
|  | НВ Вълканово | X |  |  |  | X |  |  |  | X |
|  | НВ Татарево | X |  |  |  | X |  |  |  | X |
|  | НВ Долно брястово | X |  |  |  | X |  |  |  | X |
|  | НВ Горно брястово | X |  |  |  | X |  |  |  | X |
|  | НВ Спахиево | X |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | НВ Шарапани | X |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | ПС Сираково | X | Х |  |  | X | Х |  |  |  |
|  | НВ Сираково | X |  |  |  | X |  |  |  |  |
| ВС Момково | ПС Момково | X | Х |  |  | X | Х | X |  | X |
|  | НВ Гьозтепе | X |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | ПС Пъстрогор | X | Х |  |  | X | Х |  | X |  |
|  | НВ Левка | X |  |  |  | X |  |  | X |  |
|  | НВ Чернодъб | X |  |  |  | X |  |  | X | X |
| ВС Книжовник | ПС Книжовник | X | Х |  |  | X | Х |  |  | X |
|  | НВ Книжовник | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |
|  | НВ Царева поляна |  |  |  |  | X |  |  | X |  |
|  | НВ Долно войводово |  |  |  |  | Х |  |  | X |  |
| КПС | КПС Ляв бряг |  |  |  |  | Х |  |  |  | X |
|  | КПС Десен бряг |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| Канализация | ПСОВ Хасково |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  | ПСОВ Свиленград |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |

### 3.5.2 Подмяна на помпените агрегати с цел намаляване потреблението на електрическа енергия и очакван ефект от реализиране на честотно управление на асинхронните двигатели на помпите

През 2014 г. са обследвани 12 бр. хидрофорни инсталации с висока консумация на електроенергия. Предприети са мерки, свързани с ремонт на помпените агрегати, разширителните  съдове и тръбната разводка. Отстраняват се скрити течове и байпасни връзки между зоните с високо и ниско налягане на жилищните сгради. Както през 2015 година, така и през 2016 година се планира монтаж на общо 6 хидрофорни уредби с инверторно управление, което ще доведе до намаление  на консумираната енергия средно с 2% годишно. Хидрофорните уредби с регулируема производителност, при ниска консумация работят с намалена производителност и съответна по-ниска консумация на ел.енергия, а в нощните часове влизат в „sleep” режим.

Планира се да продължи ежегодното обследване на 16 бр. хидрофорни инсталации с висока консумация на електроенергия.

# 4. Икономическа част

## 4.1. Инвестиционна програма

Изпълнението   на   инвестиционни   проекти   е   условие   за   изпълнение на  параметрите   в техническата част на бизнес плана, постигане на посочените от дружеството дългосрочните нива на показателите за качество, съобразени с инвестиционните намерения на общините за периода 2014-2016г. Инвестиционната програма (ИП) в дългосрочен план следва няколко приоритета:

- използване на нови материали при изграждане и реконструкция на водоснабдителната и канализационната мрежа;

- периодични реконструкции и модернизации на ВиК системата;

Обобщена информация за предвидените инвестиции са представени в справки № 8.1, 8.2 и 8.3. Детайлна информация за различните инвестиционни проекти, разпределени по общини, суми и видове инвестиции е представена в Приложение №1 към бизнес плана.

Инвестиционните проекти са класифицирани по следните признаци:

- Териториален – по обекти, подобекти, съоръжения;

- Времеви – периода през който се предполага въвеждането им в експлоатация;

- Вид – ремонт, реконструкция, основен ремонт, нови активи;

Основен приоритет за 2016г. се дава на реконструкцията по съоръжения и водопроводи (41% от общата сума на планираните инвестиции). Следващи по стойност са инвестициите в оборудване на мрежата (28%), следвани от машините (20%) и компютърна техника (11%).

Източници  на  финансиране

Възможните начини за финансиране на инвестиционната програма са: собствени  средства,   кредити   от  банки, финансирания по международни програми, фондове и др.

Направените прогнози на паричните потоци към края на 2016 г., при пълно изпълнение на инвестиционната програма със собствени средства, показват дефицит в размер на над 800 хил.лв. Направеният детайлен анализ на паричните потоци и разглеждане на ценовия модел на дружеството показват следните причини за този резултат:

- Различие в признатите разходи залегнали в ценовия модел

- Различие в количествата използвани за определянето на тарифите на дружеството и реалните фактурирани количества през последните няколко години.

Подробна информация за направения анализ, както и предложение за индикативни цени е заложено в прегледа на прогнозните приходи и определяне на индикативни цени.

В тази връзка, възможните варианти за покриване на дефицита остават:

- Корекция на съществуващата цена

- Заеми от банкови институции

Първият вариант отразява промените на фактори, които са настъпили в дейността на дружеството (приемане на нови мощности, вдигане на разходи за възнаграждения, промяна в потреблението и т.н.) и би бил най-правилният подход с оглед на спазване на принципа за пълно покритие на разходите. Забавянето на корекциите в тарифите, рефлектира в намаляване на сумите в инвестиционната програма на   дружеството, което неминуемо задълбочава проблема с подмяната и поддръжката на остарялата публична мрежа и собствени активи. От друга страна, вдигането на цените би имало негативно отражение в социален аспект – въпреки, че социалната поносимост не е достигната, всяка промяна на цени в сферата на публичните услуги среща публичното неодобрение. От своя страна това ще доведе до затрудняване на процеса по събиране на вземанията от клиенти и спад в събираемостта. Очевидно е, че трябва да се намери баланс от вдигане на цените на услугите, но паралелно с това да се извърши и преглед на вътрешните процеси в дружеството и оптимизация на разходите. По-нататък в документа предлагаме цени, които биха могли да покрият разходите на дружеството и в същото време са приемливи от социална гледна точка.

Вторият вариант – външно финансиране би могъл да бъде приложен, но с оглед на бъдещото реструктуриране в сектора и предстоящото изваждане на активите от баланса на дружеството го прави значително по-малко приложим – капиталовата обезпеченост на дружеството при едно бъдещо изваждане на публичните активи ще бъде изключително ниска, което от своя страна го прави непривлекателно за кредитиране.

Съществува и трети вариант – финансиране по европейски програми, но за съжаление на този етап, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Хасково не е част от процеса по пред инвестиционно проучване и последващо финансиране, тъй като няма съгласие за обединяване с околните по-малки В и К оператори и образуване на обединена административна област.

## 4.2. Амортизационен план

Дружеството разполага със собствени дълготрайни активи (ВиК имрежа, водоизточник, помпена станция, както и част от необходимите машини и съоръжения) и предвижда придобиването на значителен размер такива през прогнозния период. Прилагайки принципа на   съпоставимост   и   отчитайки   експлоатациония   живот   на   активите   използвани   за

предоставяне на ВиК услуги, дружеството прилага амортизационни норми близки до приетите от комисията за регулатори цели. Амортизационни отчисления на активите за периода на бизнес плана и прилаганите амортизационни норми са представени в Амортизационните планове към бизнес плана и са единни за дружеството.

За целите на регулаторния процес отчетната стойност на активите и техните амортизационни разходи са разпределени между обособените водоснабдителни системи по категориите водоснабдяване, отвеждане, пречистване на отпадъчни води и общи в зависимост от дейността, за която се използва съответният актив. Стойността на амортизируемите активи и амортизационните отчисления на активи общи за регулираните дейности са разпределени на база преките разходи за съответната дейност, а при формиране на себестойност в определен етап от калкулацията по водоснабдителни услуги на база съответните количества доставена, отведена и/или пречистена вода.

За целите на регулаторното ценообразуване амортизационите отчисления участващи при формирането на Признатите годишни разходи се преизчисляват в съответсвие с регулаторната амортизационната политика на КЕВР, а именно нетекущите активи се разделят на такива придобити преди 01.01.2006 г. и след това, като към тях се прилагат различни амортизационни норми.

## 4.2.1. Амортизации на активи придобити до 01.01.2006 г.

Към амортизируемите активи придобити преди 01.01.2006 г., съгласно указанията на КЕВР са прилагани възприетите от дружеството счетоводни амортизируеми норми.

## 4.2.2. Амортизации на активи придобити след 31.12.2005 г.

За нетекущите активи придобити след 31.12.2005 г. съгласно указанията на КЕВР са

приложени регулаторните амортизационни норми приети с решение на комисията.

За прогнозния период е спазен принципа на начисляване на амортизационни отчисления от

месеца следващ месеца на придобиване на съответния актив.

Регулаторните амортизационни планове на дружеството определят стойността на начислените амортизационни отчисления по години представени  в Справки 10.1и 10.2.

## 4.2.3. Активи с предстоящо извеждане от експлоатация и нововъведени активи

Информация за нововъведените и изведени активи за периода на БП са представени подробно в Справка №9.

В „Доставяне на вода“, по-голямата част от изведените актива са в периода на 2015 г., като основната категория са транспортните средства (133 хил.лв.). В „Отвеждане на отпадъчни води в 2014 г. са изведени активи от категориите Машини и Оборудване (съответно, 182 хил.лв. и 40 хил.лв.).

По отношение на въведените в експлоатация активи, сумите съответно са: доставяне, отвеждане и пречистване са:

Доставяне на вода за: 2014г. - 570 хил.лв.; 2015г.- 496 хил.лв.; 2016г.-1002 хил.лв.

Отвеждане на отпадъчни води за: 2014 г. - 26 хил.лв. ; 2015г.- 19 хил.лв.; 2016г.-66 хил.лв.

Пречистване на отпадъчни води за: 2016г.-72 хил.лв.

В сумите на изведените активи за периодите на 2014г.са извършени и корекции в категориите активи – неправомерно заведени активи в дадена категория са преместени в коректна и съответно са коригиране отчетните, амортизационните и балансови стойности.

## 4.3. Анализ на съществуващите и разчет на прогнозните разходи

Разходите за регулаторен период 2014-2016 г. са определени при спазване на изискванията в „Указанията за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на бизнес плановете за развитието на дейността на В и К операторите до 31 декември 2016 г.„а именно:

- При прогнозирането на условно-постоянните разходи (без разходите за амортизации) за 2016 г. се приемат отчетните разходи за 2014 г., увеличени с обща инфлация от 1,2 % (съгласно прогнозни данни за средногодишна инфлация (ХИПЦ) (%) за периода 2015 г. (0,1%) и 2016 г. (1,1%).

- Променливите разходи за 2016 г. са прогнозирани в зависимост от количествата за доставяне на вода, за отвеждане и пречистване на отпадъчните води за 2016г.

Няколко са изключенията, които са направени в определени категории на променливите и постоянни разходи:

- Повишение на разхода за електроенергия:

  - Увеличението на консумацията на ел.енергия за доставяне на вода на потребителите за 2015 година се дължи на приемането за експлоатация на 2 нови помпени станции -  ПС Азмака и ПС Орешец.

  - Увеличението на консумацията на ел.енергия за отвеждане на отпадъчни води за 2015 г. и 2016 година се дължи на въвеждането в експлоатация на две нови канални помпени станции -  КПС Ляв бряг Свиленград през 2015г. и КПС Десен бряг през 2016г.

  - Увеличението на консумацията на ел.енергия за пречистване на отпадъчни води за 2016г. се дължи на въвеждането в експлоатация на ПСОВ Свиленград.

  - За целите на прогнозите на разходите на ел. енергия, за 2016 г. са действащите цени 2015 г. увеличени с темпа на нарастване –  (2014/2015 г.), съответно: При ниско напрежение 2014/2015 г -  3.89% , 2015/2016 г. – 3.77 % и при средно  напрежение 2014/2015 г -  5.03 % , 2015/2016 г. – 5.13%.

- Повишение на разхода за възнаграждения и осигуровки. Както бе отбелязано вече, във „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Хасково има действащ Колективен трудов договор (Подкрепа и КНСБ). Съгласно действащия договор, възнагражденията на работниците и служителите са свързани с минималната работна заплата за страната: основната заплата за дружеството се изчислява като МРЗ се умножи с коефициент 1.03. Така получената сума се умножава с индивидуални коефициенти, определени за различните категории работници и служители в дружеството:

Очакваният ефект от промяната на възнаграждения и осигуровки е  сума от около 900 000 хил.за година.

Останалите фактори, които водят до вдигане на променливите разходи са свързани с:

-  Присъединяване на нови потребители -  ще увеличи пропорционално преките разходи;

- Влияние на нововъведените активи върху бъдещите разходи на ВиК оператора от една страна ще доведат до покачване на разходите за обслужване на новите активи, но от друга, намаляване на производствените и експлоатационни разходи вследствие усъвършенстването на технологията и генериране на икономии от мащаба.

Разходите са калкулирани за всяка дейност: доставяне на вода на потребителите, отвеждане

на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води за всяка водоснабдителна система и са

представени в Справка 11 от приложението на бизнес плана.

Разпределението на общите разходи е извършено в съответствие принципите заложени в

ЕССО, при отчитане спецификата на всяка дейност.

Прогнозирани  са разходи  във  връзка  с приемане в края на 2015 г. на 1 ПСОВ за гр.Свиленград и 1бр. ПСОВ за гр.Харманли.

Приходите на дружеството зависят от цените за предлаганите услуги. Цените за 2014г-2015г. са действащите, определени   съгласно   Указания   за   образуване   на   цени   на   водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране по метода горна граница на цени.

Както бе отбелязано по-рано в т.4.1 Инвестиционна програма / Източници на финансиране, цената за 2016 г. трябва да бъде променена с оглед на осигуряване на необходимите средства за извършване на инвестиционната програма, както и осигуряване на нормалното оперативно съществуване на дружеството. Видно от приложените финансови отчети общи за двете ВС системи, с настоящата цена  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр.Хасково реализира загуба в размер на 663 хил.лв., както и отрицателен паричен поток.

При направения анализ на утвърдените в ценовия модел ценообразуващи елементи се констатират разлики както в признати разходи, така и във фактурираните количества  и амортизационните отчисления. Само промяна в разходите за електроенергия (заложени по високи стойности в ценовия модел), възнаграждения и осигуровки и разходите за амортизация, ефекта в цената е покачване съответно на:

| № | Групи потребители | Мярка | Доставяне на вода на потребителите | Отвеждане на отпадъчни води | Пречистване на отпадъчни води |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Битови и приравнените към тях обществени, търговски и др. | Лв./куб.м | 2.03 | 0.19 | 0.40 |
| 2 | Промишлени и други стопански потребители |  |  |  |  |
| 2.1 | степен на замърсяване 1 | лв./куб.м |  | 0.19 | 0.50 |
| 2.2 | степен на замърсяване 2 | лв./куб.м |  | 0.00 | 0.63 |
| 2.3 | степен на замърсяване 3 | лв./куб.м |  | 0.00 | 0.80 |

С тези цени дружеството реализира покритие на разходите от приходите, но без да реализира печалба.

Голяма е разликата и в признатите количества за целите на ценообразуване и действителните такива (2014 и 2015 г.): над 500 хил.м3 са в повече количествата в ценовия модел. В посочената индикативна цена не е отразен ефект от промяна на количествата.

# Анализ на социалната поносимост на предлаганите цени на ВиК услугите

Към момента на изготвяне на настоящия бизнес план ръководството на дружеството не разполага с официални данни за средния доход на домакинство в областта. За целите на изследването се възприема заложените нива от предходния БП. При 4% определен социално поно   сим разход за ВиК услуги, месечно на човек социално допустимият разход възлиза на 8,40 лв. При минимално нормативно потребление от 2,8 м3/месец на лице социално допустимата комплексна цена за кубичен метър вода за питейно-битови нужди е варира от 4,71 (2014г.) до 5 лв. с включен ДДС за 2016 г. Нивата на предложените в бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр.Хасково за одобрение цени на отделните видове ВиК услуги за периода 2014-2016 г. са значително по-ниски от изчислената стойност на социална поносимост.

Направените изчисления при допускане на комплексна цена от 3.14 лв./м3 (3.77 лв. с ДДС) също е под прага на социална поносимост за периода – 5 лв.

## 5.1. Социална програма

В съответствие с насоките за развитие на във „Водоснабдяване и канализация"ЕООД, гр.Хасково и усъвършенстването на техническата система и технологията се предвиждат и съответните инвестиции в човешки ресурси. С развитието на човешките ресурси е свързано и разработването на Социалната програма, предвидена в секторната стратегия и Наредбата за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги. Целите на социалната програма произтича и от стратегията на дружеството и могат да бъдат формулирани така:

-   Да гарантира интересите на работниците и социалните им придобивки на базата на Кодекса на труда, колективения трудов договор и възможностите на дружеството;

-  Да мотивира служителите и работниците за по-високи лични показатели и достигане на дългосрочните нива на показателите за качество на дружеството;

-   Да осигури обучение на персонала по изготвена за целта конкретна програма;

-   Да формира дългосрочна политика за кадрово осигуряване, като при възможност финансира обучение на млади хора от региона и ги приобщи като бъдещи кадри на „Водоснабдяване и канализация"ЕООД, гр.Хасково;

-   Да изгражда и развива организационна култура на базата на споделени ценности, в съответствие със социалните функции на ВиК оператора;

-   Да изпълнява приетата програма за заплащане, допълнително стимулиране и социални придобивки на работещите във ВиК сектора.

Системата за управление на човешките ресурси в дружеството се основава на конкретни стандарти и документи, като в посочения по-долу пример.

- Щатно разписание.

- Стандарти и процедура за набиране и подбор на персонала.

- Програми за въвеждащо обучение (инструктаж) по работни позиции.

- Стандарти и процедура за оценка на трудовото представяне по работни позиции.

- Стандарти и процедура за оценка на необходимостта от провеждане на обучение и
планове за обучение по работни позиции и категории персонал.

- Социална програма.

## Анализ на изпълнението на програми със социална насоченост

Детайлна информация относно структурата на средните брутни възнаграждения е дадена в Справка 16 на БП. За 2016г. е заложен ръст съобразен с увеличението на минималната работна заплата за страната и на минималните осигурителни доходи през 2015 г., съгласно действащия Колективен трудов договор.

Разчета за числеността на човешките ресурси се актуализира годишно по категории и

квалификационни нива.  В  бизнес  плана се залага  численост на персонала,  който  е

необходим за обезпечаване на техническия и инвестиционния план спрямо текущото

виждане на ръководството на ВиК оператора.

Увеличенията в брой персонал и разходи за персонал са видни в приложените таблици.

Дружеството ще се стреми да повишава производителността на труда на своя персонал чрез

програмите за стимулиране и повишаване на квалификацията на своите служители.

Добавят се разходи за допълнително стимулиране и социалните разходи, нормативно

определени спрямо съответния брой персонал и прогнозираните нива на работната заплата.

За прецизното планиране на разходите за мотивация, дружеството разработва мотивационен

профил на персонала и мотивационна програма. Програмата се изготвя при ограниченията

за разходи, произтичащи от нормативните документи и изискването на повишаване на

общата ефективност.

Разходи за човешки ресурси през плановия период на бизнес плана се калкулират в разчетите за разходи по отделни дейности на ВиК оператора.

Разходи за социални дейности и придобивки

В разходите за социални дейности и придобивки с най-голям дял са средствата за социално-битово и културно обслужване заложени в действащия КТД. Основните направления в които се изразяват тези дейности са:

- Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (специално облекло, трудова медицина)

- Осигуряване на социално-битови и културни потребности на персонала съгл.чл.294 от КТ (медицинско обслужване, организиране на различни мероприятия, спортна и туристическа дейност, транспортни разходи)

- Допълнително доброволно пенсионно и здравно осигурявани и застраховане

- Повишаване на квалификацията на персонала

# Допълнителна информация

Направените и планирани инвестиции през периода на БП 2014-2015 г. са в размер на 943 хил.лв.

Конкретен проект, реализиран през периода 2014-2015 г. е свързан с намаляване загуби на вода и намаляване на аварии по водоснабдителната система:

Реконструкция на водопровод по ул. „ Димитър Маджаров“ , гр.Хасково

Проектът е избран въз основа на приоритизиране въз основа на няколко критерия:

Подобряване на нивото на услугите в съответните райони; анализ на честотата на авариите; техническа възможност за реализация и съгласуване с местните общински органи на управление.

Основната цел на проекта е подобряване качеството на живот на живеещите в населеното място и същевременно намаляване загубите на вода.

Проектът е: „Рехабилитация на водопровод по ул.”Димитър Маджаров”, гр.Хасково“. Обектът е с разрешение за строеж №69/20.03.2014 година. За изпълнител е определена фирма „ВиК-Бунар” ЕООД, гр. Хаскво, а строителен надзор се осъществява от фирма  „Агроводинвест” ЕАД София.

Общата дължина на подменената мрежа е 150 м ПЕВП ф110мм. Подменени са също и 6 броя сградни водопроводни отклонения. Монтиран е пожарен хидрант. Обекта е въведен в експлоатация с разрешение за ползване №ДК-07-Х-10/23.04.2015г.

Подобни проекти се реализират и през 2015г.: до края на 2015г. ще бъдат завършени реконструкции по ул.”Тимок”, гр  Хасково и ул.”Армира”, гр. Ивайловград.

# Обобщение на бизнес плана

„„Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр.Хасково е дружество създадено да поддържа и

експлоатира ВиК инфраструктурата на територията на област Хасково. Експлоатацията и

поддръжка на водоснабдителната и  канализационната мрежа е  основната дейност на

дружеството.   Дружеството   ще   предоставя   ВиК   услугите-   доставяне   на   вода   на

потребителите,  отвеждане  на отпадъчни  води  и  пречистване  на отпадъчни  води на

територията на област Хасково.   100% от капитала на дружеството е собственост на

държавата в лицето на МРР. Дружеството  се представлява от инж. Тодор Марков -

Управител, притежаващ дългогодишен професионален опит в различни области на управление, с доказани  в  практиката отлични мениджърски умения.

Подготвеният проект на бизнес план 2014-2016 е разработен въз основа на действащото в момента законодателство и въз основа на „Указания за формата и съдържанието на информацията, необходима за удължаване на настоящия регулаторен период на бизнес плановете за развитието на дейността на В и К операторите до 31 декември 2016 г.“.

Бизнес план 2014-2016 г. е важен стратегически документ за „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр.Хасково, тъй като поставя важни въпроси, с които се сблъсква дружеството. Заложените   конкретни   целеви   нива   са   технически   и   икономически   обосновани,   а предвидените мерки - обективно реализуеми. Ръководството на дружеството и за в бъдеще ще съблюдава за техническото усъвършенстване на системата следвайки реалните интереси на своите клиенти. Инвестиционната програма на дружеството предвижда инвестиции в размер на 2 083 хил.лв. За целите на финансиране на инвестиционната програма, ВиК оператора ще използва в максимална степен вътрешните източници на средства, но ще се стреми да  търси и други източници за  финансиране  на  инвестиционната си  програма,  целяща  разрастването  и непрестанното  подобрение  на ВиК  инфраструктурата  управлявана от дружеството  и предоставяните от него ВиК услуги.

Основен проблем, който поставя настоящият БП е свързан с недостига на вътрешни ресурси за обезпечаване на инвестиционната програма със собствени средства, както и невъзможността на дружеството да покрие основните си разходи с генерираните от тарифата приходи. Предложена е цена, която да балансира между социалния аспект от вдигането на тарифата и същевременно да осигури генерирането на необходимите приходи за нормално функциониране на оператора. В същото време, ръководството на компанията ще направи всички възможни стъпки в посока осигуряване на оптимизация на работните процеси, така че да може да разкрие и оползотвори вътрешни резерви, свързани с намаляване на разходите и увеличаване на приходите.

# График за изпълнение на бизнес плана

Графикът следва възприетите планови периоди, но това не изключва детайлизирането до

конкретни дати, когато се отнася за взаимозависими, следващи една от друга дейности.

За изпълнение на предстоящите  задачи дружеството определя  крайна  дата 31.12. на съответната година . През годината  дейностите се изпълняват в зависимост от финансовите средства и текущи  приоритетни дейности, като се следва инвестиционната  и   ремонтната  програма  на дружеството .

Основни дата свързани с ремонтната и инвестиционната програма са отбелязани в съответните справки към БП.

# Списък на съкращенията

БП – Бизнес план

БПК - Биологична потребност от кислород

ВС – Водоснабдителна система

ГИС – Географска информационна система

КЕВР – Комисия за енергийно и водно регулиране

ДМА – Дълготрайни материални активи

ЕС – Европейски съюз

ЗРВКУ – Закон за регулиране на ВиК услугите

ЗУТ – Закон за устройство на територията

ИСПА - Инструмент за структурни политики за предприсъединяване

МОСВ - Министерството на околната среда и водите

НВК – Неотчетени водни количества

НСИ - Национален статистически институт

ПИП – Прогнозен инвестиционен план

ПС – Помпена станция

РБА – Регулаторна база на активите

РИОКОЗ – Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве

РП – Регулаторен период

ЛИК – Лобораторно-изпитвателен комплекс

КТ – Кодекс на труда

КТД – Колективен трудов договор

ПЕВП – Полиетилен с висока плътност

ПСОВ – Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПСПВ – Пречиствателна станция за питейни води

КС – Канализационна система

КПС – Канална помпена станция

Дата,						Гл.Счетоводител:……………..

03.11.2015г.					Лидия Грозева

Управител:.................................

Инж.Тодор Марков